RESOLUCION
Nº476/89BIS

EXPEDIENTE Nº 6123/88       
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
al'284

Buenos Aires, 31 de mayo de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones, re-
feridas a la contratación directa N° 32/86, sobre los
trabajos de reparación de cubiertas del inmueble asiento
de los Tribunales Federales de Tucumán, y

Considerando:

Que atento el  tiempo transcurrido

desde la recepción provisoria de las obras y a pesar  de
los reiterados reclamos, la empresa contratista no ha
efectuado los trabajos conforme a pliego, por lo que co-
.rresponde la aplicación del art. 25 del Pliego de Bases
y Condiciones-Cláusulas Generales- que determina que en
estos casos, los trabajos deberán efectuarse por terce-
ros a costa del contratista, deduciendo su importe del
fondo de reparos, sin perjuicio del resarcimiento de da-
ños e intereses y del reclamo de todo aquello que no que-
de cubierto con dicho fondo.-

Que deberán retenerse los importes

que por cualquier concepto se le adeuden al contratista,
así como el monto de la fianza contractual, y los equi-
pos y materiales necesarios para la reejecución de la
obra.-

Que toda obra pública debe ser ejecu-
tada de acuerdo al pliego y conforme a las reglas del
arte de la construcción, de lo contrario, establecida la
mala ejecución de la obra, el director o el inspector de
obra ordenará su demolición y su nueva ejecución a cargo
del contratista,-

Que la valoración de  la correcta

prestación del contratista, está a cargo de la inspec-
ción de obra que es quién tiene facultades para obligar
al contratista a la reejecución de los trabajos mal he-
chos. Prerrogativa que también le compete al Director de
Obra. Sin embargo, estas facultades, de ninguna manera
sustituyen o liberan la responsabilidad del constructor.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a contratar los trabajos de reejecución de
la obra pública referida a la reparación de las cubiertas
del edificio sede de los Tribunales Federales de Tucumán
-contratación directa N° 32/86- a través de una nueva con-
tratación directa, atento la urgencia que el caso requie-
re (art. 9, inc. c) de la Ley 13.064).-

2°)  El Departamento de Arquitectura

deberá, dentro del plazo de 15 días, elaborar las documen-
taciones pertinentes a efectos de la nueva contratación.-

3o)  La Subsecretaría de Administra-

ción y el Departamento de Arquitectura deberán efectuar
la retención de los créditos que existan a favor del con-
tratista ECOM S.R.L., fondo de reparo y fianzas contrac-
tual, así como la retención de los equipos y materiales
que existan en obra y que sean necesarios para la
reejecución de la misma.-

4o)   Todo  gasto  que  demande  la

reejecución de la obra, será por cuenta de la contratista
ECOM S.R.L., afectándose en principio, el fondo de reparo
pertinente.-

5o)  Notifíquese la presente resolu-

ci6n a la firma ECOM S.R.L. haciéndole saber su responsa-
bilidad por los daños e intereses, que la reejecución de
los trabajos, represente para el poder Judicial de la Na-
ción.-

6a) Regístrese, notifíquese al Depar-
tamento de Arquitectura, a la Subdirección General de Ser-
vicios y Producción, a la Comisión Liquidadora Ley
12.910, a la Cámara Federal de Tucumán, a la Empresa ECOM
S.R.L. y remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Administración a los efectos de los artículos 1º, 3o y 4°

/////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION
Nº 476/89 bis

EXPEDIENTE Nº 6123/88
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

de la presente resolución. Pase a intervención del Tribu-
nal de Cuentas de la Nación a través del señor Delegado

fiscal.-

RESOLUCION
Nº 476/89

EXPEDIENTE Nº 1037/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.291

Buenos Aires, 31 de mayo de 1989.-

En atención a lo expuesto a fs. 21

por el Departamento de Contaduría y teniendo en cuenta
lo dispuesto por este Tribunal en su Resolución N° 226/
89, autorízase a la Subsecretaría de Administración a
afectar la suma de AUSTRALES CUARENTA Y SIETE MIL OCHO-
CIENTOS TREINTA Y OCHO ($A 47.838.-) -a fin de abonar el
Certificado de Obra N° 5 de la firma "FORMA ARQUITECTURA
S.R.L." referido a los trabajos realizados en la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario- a la Cuenta Especial
510 - Infraestructura Judicial "Ampliaciones y Remodela-
ciones" -Todo el País- (1-05-004-4- 42-4210-93-01) del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financie-
ro del año 1989.- (Confr. Art. 20  Ley 21.859).-

Regístrese y devuélvanse las actua-
ciones a la citada Subsecretaría, a sus efectos.-