RESOLUCIÓN                        EXPEDIENTE N° 1654/93

N° 397/94                        SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

348

Buenos Aires, 29 de abril de 1994.

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con los trabajos de reparación y reajuste final
en la cubierta de chapa existente sobre el quinto piso
del edificio sede de los Tribunales Federales de Tucu-
mán, adjudicados a la firma "Ingeniero José Ignacio Tole-
do Construcciones y Servicios", y

CONSIDERANDO:

Que  la Prosecretaria de Arquitectura

informa sobre la necesidad de introducir alteraciones en
la encomienda original, que importan la ejecución de tra-
bajos adicionales, cuya relación con el proyecto contra-
tado se justifica tánicamente, en tanto hacen al buen
funcionamiento de la obra ejecutada;

Que se ha elevado el respectivo presu-
puesto detallado, el que -signado por la firma contratis-
ta- ha sido conformado por dicha dependencia técnica, re-
sultando a su juicio equitativo el precio allí cotizado
(fs. 11);

Que -por otra parte- la Prosecretaría

de Arquitectura acompaña el Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones, correspondiente a las tareas adicionales de
que se trata, respecto del cual la firma contratista no
ha formulado reparos;

Por ello, y teniendo en cuenta los in-
formes de fs. 11/12 y 22 de la Prosecretaría de Arquitec-
tura, y en conformidad con lo establecido por el art. 30
de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1o) Aprobar el presupuesto detallado

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

obrante a fs. 20/21, del cual surge que se agregan obras
con precios al mes de febrero del año en curso, por la
suma de Dólares Estadounidenses Siete mil setecientos
(U$S 7.700), como modificación del contrato suscripto con
la firma "Ingeniero José Ignacio Toledo Construcciones y
Servicios".

2°) Aprobar el Plan de Trabajos y Cur-
va de Inversiones obrante a fs. 19, referido a la varian-
te de obra aprobada.

3o) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueba, se realizará conforme con los cer-
tificados de obra pertinentes.

4o Imputar el gasto de Dólares Estado-
unidenses Siete mil setecientos (U$S 7.700), que resulta
de la modificación de obra aprobada en el apartado 1o de
la presente resolución, a la Cuenta "Construcciones Bie-
nes de Dominio Público" (05-19-02-5197-4-2-2-1-1.1) del
presupuesto general de gastos para el corriente ejercicio
financiero.

5°) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma "Ingeniero José Ignacio To-
ledo Construcciones y Servicios" la ampliación de la ga-
rantía correspondiente.

6o) Regístrese, hágase saber a la
Prosecretaría de Arquitectura, y remítanse las actuacio-

nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,

_

previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.
Cumplido, vuelvan los actuados a la dependencia, citada en
primer término y -por su intermedio- notifíquese a la em-
presa contratista.