RESOLUCIÓN
Nº 100/97

EXPEDIENTE  Nº  28.424/96

am. 2450

Buenos   Aires, 16 de enero de 1997.

Vistas las presentes actuaciones, relaciona-
das con el contrato de obra publica de refuerzo estructural
sobre planta baja del edificio sito en Av. Roque Sáenz Peña
1211, sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comer-
cial, adjudicada a la firma "Ing. Arístides Raúl Bonaldi"; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Infraestructura Judicial
ha elevado para su aprobación el acta de recepción provisio-
nal de la obra precedentemente señalada, en la que se compren-
de aumentos y reducciones de trabajos -en determinados rubros
contractuales- y tareas adicionales, acerca de los que se
informa a fs. 41/43 (folio único Nº 18).-

Que de este ultimo informe surge que los

distintos valores que componen la variante de obra ejecutada
se compensan, por lo que no significa modificación del precio
total de la obra -que asciende a pesos doscientos treinta y

tres mil trescientos treinta y uno con cuarenta centavos ($
233.331,40)-, y en tanto han sido realizados durante el plazo
de ejecución, no tienen incidencia en éste.-

Que por ello, y teniendo en cuenta lo dispues-
to en el artículo 30 de la ley 13.064,
SE RESUELVE;

1º) Aprobar los presupuestos detallados
-obrantes en tres ejemplares a fs. 1/27-, de cuyo resumen de
fs. 41/43 (folio único 18) resulta la inexistencia de saldos
a favor de las partes, como modificación de la obra indicada.-

2o) Aprobar el acta de recepción provisional
-obrante en cinco ejemplares a fs. 1/5-, suscripta por la
arquitecta María E. Cristina Jiménez, en representación de la
Dirección de Infraestructura Judicial, y el arquitecto Oscar
Alfredo Zacchigna y el ingeniero civil Facundo R. Bonaldi, en
representación de la firma contratista.-

3o) Regístrese. Remítanse las actuaciones a
la Dirección de Infraestructura Judicial, y por su interme-
dio, notifíquese a la firma contratista. Tome previa interven-
ción el Registro de Inmuebles Judiciales.-