RESOLUCION Nº 472/79

EXP. Nº 5. 023/64-SUPERINTENDENCIA-   REF.Nº4

Ver Res. Nº 935/80

Buenos Aires, 6  de JUNIO de 1979.-

Visto el presente expediente Nº 240.228/78 y sus a-
gregados del registro de la Subsecretaría de Administración,

por los cuales se tramita la construcción del edificio para
Sede de los Tribunales Federales de Mercedes (Buenos Aires);

Considerando:

Que por Resoluciòn de esta Corte Su-
prema Nº 315 de fecha 24 de abril de 1979 (Confr. fs. 12/13)
fue aprobada la licitación publica na 7/79 efectuada para en-

carar las obras de Estructura de Hormigón Armado y parte de
la manipostería del futuro edificio de que se trata, adjudi- /
cándoselas a la firma "Empresa SO-CON S.R. L.".-

Que, teniendo en cuenta el estado de

las actuaciones y lo informado precedentemente por la Subse-
cretaría de Administración, corresponde adoptar diversas me-
didas tendientes a no demorar la prosecución de las obras.-

Por ello,  SE RESUELVE:

1º) Aprobar el proyecto de //

"Contrato, de Obra Pública" agregado a fs.17 y autorizar al //
señor Subsecretario de Administración a suscribir el mismo en
representación del Poder Judicial de la Nación.-

2º) Autorizar a la Subsecre-
taría de Administración a:

a) Incluir en libramiento de entre-
ga la suma de PESOS: TRESCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS //
/////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 312.921.553.-) pa-
ra cumplir en tiempo y forma con los certificados que se emitan

ya sean de obra, adicionales de obra que apruebe oportunamente
el Tribunal, o de reconocimiento de mayores costos:

b) Aprobar adicionales de obra /

que surjan de requerimientos técnicos debidamente justifioados,

que individualmente no superen el uno por ciento (1%) del monto
total contratada y en conjunto el cinco por ciento (5%).-

c) Cancelar los certificados a //

que se refieren los apartados anteriores.-

d) Prever oportunamente, en el //

Plan de Trabajos Públicos de futuros ejercicios financieros, //
las sumas necesarias para la corraeta financiación de la obra.

3°) Regístrese y devuélvanse

a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dèse in-
tefvención al Registro de Inmuebles Judiciales.-