RESOLUCIÓN Nº 203/81

Ref.Nº 14 del Expte.Nº 5006/64

-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res. Nº 722/81

"    "    Nº 1569/81

Buenos Aires, 4 de marzo de 1981.-

Visto el presente expediente Nº //////

112.453/70 (Corresponde Nº 1) del registro de la Sub-
secretaría de Administración, relacionado con la cons-
tracción del edificio para sede de los tribunales Fe-

derales de Santiago del Estero; y
Considerando

Que mediante Resolución Nº 901 de fecha
14 de octubre de 1975, dicha obra fue adjudicada a la

firma "Hugo y Juan Carlos Enrico Empresa Constructora

S.C.A.",   por el importe de $ 74.585.591.-

Que a propuesta del Juzgado Federal del
asiento, se estableció la necesidad de modificar el
revestimiento de la sala destinada a la Junta Electo-
ral, a fin de otorgarle similar jerarquía que a las
otras salas, adicional de obra que origino un presu-
puesto de mayor gasto cuyo importe asciende a la su-
ma de $ 17.083.199,

Por ello y teniendo en cuenta lo informa-
do a fs. 42 por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de mayor gasto
por la suma de PESOS: DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE ($ 17.083.199.-), //
correspondiente al mencionado adicional de obra.-

////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////

2º) Autorizar a la Subsecretaría de Administra-
ción, a liquidar y transferir al Servicio Nacional de /

Arquitectura la suma citada precedentemente, debiéndose
imputar el gasto a la Cuenta "Plan de trabajos Públicos"
(Santiago del Estero) 1-05-004-4-42-4210-74-01 del Pre-

supuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero

del corriente año.-

3º) Regístrese y devuélvanse a la Subsecretaría

de Administración, a sus efectos. Hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y dése intervención al Registro

de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d/b.m./G