RESOLUCION Nº 265/77.-

EXP. N9 1310/74 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 11     de     abril         de 1977.-

Visto el presente expediente Nº 158.469/74 y sus agrega-
dos del registro de la Dirección Administrativa y Contable- del Poder Judi-
cial de la Nación, por los que se tramita la realización de los trabajos
de adaptaciòn de un local para Sala de Espera de la Presidencia de esta
Corte Suprema; y
Considerando:

Que mediante Resoluciòn Nº 47 de fecha 28 de febrero de
1974,  este Tríbunal autorizo a la Direcciòn Administrativa y Contable del
Poder Judicial de la Nación a contratar directámente con el Servicio Nacío
nal de Arquitectura la ejecución de dichos trabajos, conforme al presupues
to elevado oportunamente por la suma de $ 29.498,00 (Confr. fs.  19).-

Que con posterioridad.   el mencionado ente estatal reaui

rió la suma de $ 3,397 00 en concepto de mayores costos producidos en la
abra de referencia , autorizándose su transferencia por resoluciòn Nº 404
de 23 de agosto de 1974 (Confr. fs. 8 del exp. D.A.C.  Nº 165.371/74), ha-
biendo crestado su conformídad a fs.  16 de los mismos actuados la Intenden

cia del Palacio.-

Que a fs. 1/2 del expediente D.A.C. Nº213.596/77, el'
Servicio Nacional de Arquitectura solicita la transferencía de la suma de
$ 1.932,00 correspondiente a un mayor gasto producido por inversiones rea
lizadas hasta la finalizaciòn de las obras.-
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Direcciòn Administrativa y Contable

del Poder Judicial de la Naciòn a transferir al Servicio Nacional de Arqui
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

tectura la suma de PESOS: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 1.932,00)  en
concepto de mayor gasto producido en los trabajos de referencia.-

2º) Imputar la citada suma a la Cuenta "Sobrantes
de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuélvanse a la Direcciòn Admi-

nistrativa y Contable del Poder Judicial de la Naciòn, a sus efectos.
Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-