RESOLUCION N° 1662/83

Ref. N°13 del Expte. Nº850/76
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 24 de octubre de 1983.-

Vistas estas actuaciones relacionadas con

la obra "Juzgado Federal de General Roca (Río Negro) -Construc-

ción estructura de hormigón armado", de la que resultó adjudi-

cataria la empresa "Esteban A. Paulí S.A."; y

Considerando:

Que de acuerdo a lo que surge de la información /
producida por el Departamento de Arquitectura de este Tribunal
y de las constancias agregadas, la firma responsable de la eje-
cución de los trabajos no ha dado cumplimiento al contrato de

obra pública oportunamente celebrado  entre  las partes.

Que efectivamente, no se ha iniciado tarea ejecuti-

va alguna desde que suscribió de conformidad el Acta de Inicia-

ción de los trabajos el 28 de julio de 1983 ni ha observado las
disposiciones de los artículos 15, 16, 17 y 28 de las Cláusulas
Especiales que se refieren a obligaciones del contratista, so-
bre cerco del terreno, vigilancia, letrero de obra y presencia/
permanente del representante técnico.

Que la cuestión planteada por la empresa en rela-
ción al tipo de fundación previsto para la obra, además de ex-
temporánea, ha sido suficientemente aclarada por el Departamen-
to de Arquitectura, por lo que no corresponde ninguna otra di-
lucidación sobre el tema, teniendo en cuenta que el artículo 35
del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la contratación de/
Obras Públicas, que forma parte de la documentación contractual
establece que si en la interpretación contractual bajo su faz /
///////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por /
la Repartición, cuyas decisiones serán definitivas. Dispone/
asimismo que el contratista no podrá suspender los trabajos/
-ni aún parcialmente- con el pretexto de que existen diver-
gencias pendientes, bajo pena de aplicación de una multa por
cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la que
será equivalente a 10 jornales por día.

Que en consecuencia corresponde intimar a la /
empresa "Esteban A. Paulí S.A." para que de comienzo a la /
obra y cumplimente las cláusulas especiales antes citadas,/
evaluándose el perjuicio que ya se hubiere ocasionado, para/
la aplicación de sanciones pecuniarias y eventualmente la /
rescisión del contrato con el debido resarcimiento si la fir-
ma responsable no regularizara de inmediato esta situación.

Que por todo lo expuesto resulta procedente hacer/
efectiva esa intimación por intermedio del Departamento de Ar-
quitectura de esta Corte Suprema de Justicia, el que deberá /
adoptar todas las medidas que estime conducentes para el cum-
plimiento del contrato de obra pública de la obra "Juzgado Fe-
deral de General Roca -Río Negro- s/construcción estructura /
de hormigón armado" y contestar en los términos de la presente
la "Carta Documento" que corre agregada a fs. 3, lo que ASI SE

RESUELVE.-
//////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº2

RESOLUCION N° 1662/83

Ref.N° 13 del Expte.N° 850/76
-SUPERINTENDENCIA-

////////////////////////////////////////////////////////

Regístrese y devuélvase al citado Departa-

mento, a sus efectos. Dése intervención al Registro de

Inmuebles Judiciales.-

SAC