RESOLUCION
Nº 1292/91

EXPEDIENTE Nº 1497/91
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
R.1396

Buenos Aires,13 de diciembre de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones re-
ferentes a la obra pública de construcción del inmueble
para asiento de los Tribunales Federales de Viedma, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el dictado de la Resolu-
ción nº 746/91 se hizo lugar a la ampliación del plazo
de terminación de obra;

Que la empresa "Aión S.A.", contra-
tista de la obra, ha presentado el nuevo Plan de Trabajo
y Curva de Inversiones, el cual -desde el punto de vista
técnico- ha sido conformado por la Prosecretaria de Ar-
quitectura. -

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo Plan de Traba-
jos y Curva de Inversiones que, en dos ejemplares, obra
a fs. 30/31, referidos a la obra pública de construcción
de los Tribunales Federales de Viedma y fijar como fecha
de terminación de la obra el día 29 de septiembre de
1991.-

2o) Regístrese y remítanse las actua-
ciones a la Prosecretaría de Arquitectura, previa inter-
vención del Registro de Inmuebles Judiciales.-