RESOLUCION Nº 1637/82       Ref. Nº55 del Expte. Nº4770/64
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1982.-
Vistas estas actuaciones; y
Considerando:

Que el Servicio Penitenciario Federal ha elaborado/
un proyecto para la habilitación de un Centro de Detención Judi_
cial en el edificio sede de la Justicia Federal de Mendoza.

Que la Cámara Federal de Apelaciones de ese asiento
prestó su conformidad (Confr. fs. 23).

Que, habiéndose encomendado al Departamento de Ar_
quitectura de esta Corte Suprema, de acuerdo a esa propuesta, /
el estudio de la ampliación y remodelación de los locales desti-
nados a la Alcaidía, presenta a fs. 44 el correspondiente infor-
me y la documentación para la ejecución de los trabajos.

Que, como lo expone el mencionado Departamento, la/
continuidad técnico arquitectónica totalizadora de la obra hace/
aconsejable que su realización sea encarada por intermedio de la
empresa "Ingeniero Esteban Augusto Pauli" la cual ha tenido a su
cargo la construcción del edificio.

Que por estas razones y la urgencia que media en la
habilitación del Centro de Detención Judicial, es necesario con_
cretar este Adicional de Obra en los términos del artículo 30 de
la Ley Nº13.064.

Que el presupuesto por los trabajos adicionales as_
ciende a la suma de dos mil novecientos veintisiete millones qui-
nientos ochenta mil doscientos pesos ($ 2.927.580 . 200.-), con /
precios al mes de agosto de 1982 y prevé un plazo de ejecución /
de cuatro (4) meses.
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por la remodelación y am-
pliación de los locales en el edificio de los Tribunales Federa_
les de Mendoza para la instalación de un Centro de Detención Ju_
dicial, obrante en estas actuaciones por un monto de DOS MIL NO_
VECIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS
($ 2.927.580.200."), con precios al mes de agosto de 1982, como/
ampliación del contrato suscripto con la firma "INGENIERO ESTE_
BAN AUGUSTO PAULI", con un plazo de ejecución de cuatro (4) me_
ses y en los términos del artículo 30 de la Ley Nº13.064.-

/////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Plan /
de Trabajos Públicos (Mendoza)" (1-05-004-4-42-4210-67/01) del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del
año 1982.-

3o) Regístrese, comuníquese y pase sucesivamente/
a la Subsecretaría de Administración para gestionar por parte/
de la firma contratista, la ampliación de la garantía y del se-
llado de Ley que correspondan y al Departamento de Arquitectu_
ra para la prosecución del trámite.-

m.a.m.

A