RESOLUCION Nº189/93                                   EXPEDIENTE N°   3147/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

P.M.230

Buenos Aires, 9 de marzo de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones por
las cuales se dictó la resolución nº 144/93 {fs. 40); y

Considerando:

Que la firma Palacio Atucha S.A ha

presentado una nueva propuesta de venta, modificando, en
parte, la que presentara a fs. 28/30, en lo que respecta
a la forma de pago, escrituración de los inmuebles y pla-
zo de ejecución de obras de refacción.-

Por ello, consultado el Tribunal,
SE RESUELVE:

1°) Modificar, en las partes perti-
nentes que seguidamente se indican, la resolución
144/93, del siguiente modo:

a) Abonar la suma de un millón sete-
cientos mil dólares estadounidenses (u$s 1.700.000) en
el acto de suscribirse la escritura traslativa de domi-
nio y toma de posesión de los inmuebles, lo cual habrá
de concretarse en los próximos días.-

b) Abonar quinientos mil dólares es-
tadounidenses (u$s 500.000) en concepto de refacciones y
mejoras, que deberá concretar el vendedor, de acuerdo
con especificaciones técnicas, planos, plan de obras, y
demás documentación que obra en el presente expediente
y/o que deberá elaborarse entre la vendedora y la Direc-
ción General de Arquitectura y Servicios, Prosecretaría
de Arquitectura, quien supervisará las obras. Ese monto,
que compone parte del precio total de los inmuebles, se
abonará con certificados de obra semanales, el primero
de los cuales se oblará a los quince días de iniciadas
las obras de refacción y los siguientes semanalmente.-
El plazo de las obras se autoriza en noventa (90) días.-

////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

c)  Abonar dos millones doscientos mil

dólares estadounidenses (u$s 2.200.000) en veintidós (22)
cuotas iguales y consecutivas de cien mil dólares cada
una  (u$s 100.000) que se efectivizarán del 1 al 5 de ca-
da mes, a partir del 1º de julio de 1993. Dos millones
trescientos  sesenta  mil  dólares  estadounidenses  (u$s
2,360.000) antes del día 22 de mayo de 1995. Esta Corte
Suprema podrá abonar total o parcialmente los saldos pen-
dientes con antelación a la fecha indicada.-

Los saldos pendientes de pago a par-
tir de la firma de la escritura traslativa de dominio
devengarán un interés de acuerdo con la Tasa Libor.-

d)  La escritura traslativa de  domi-
nio se suscribirá por ante la Escribanía General de la Na-
ción, constituyéndose hipoteca en primer grado en favor
del vendedor, en los términos indicados precedentemente,
para lo cual se autoriza a la Señora Directora General de
la Subsecretaría de Administración, C.P.N. Estela M.C.
Basso.-

2o) Regístrese. Hágase saber al ofe-
rente. Remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Administración, a sus efectos, previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales. Cumplido, pasen a la
Prosecretaría de Arquitectura para su intervención y cum-
plimiento.-