RESOLUCION                                                                        EXPEDIENTE Nº 5088/88

N°553/88                                                                        SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 11 de mayo de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones por

las que se tramita una ampliación del plazo de obra con-
tractual a favor de la firma "POLIELECTRIC S.A.", adjudi-
cataria de los trabajos de ejecución de la red de ener-
gía eléctrica para alimentación de los equipos de aire
acondicionado en el Palacio de Justicia; y teniendo en
cuenta lo informado a fs. 4 por el Departamento de Arqui-
tectura,

SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la Empresa POLIELEC-

TRIC S.A.", una ampliación del plazo de obra contractual
de seis (6) meses corridos, fijándose como nueva feche
de terminación el día 15 de junio de 1988.-

2°) El Departamento de Arquitectura

elevará, para su aprobación, el correspondiente "Plan de
Trabajo" y "Curva de Certificación" ajustado a la prórro-
ga que se aprueba por la presente.-

3°) Regístrese y devuélvase al Depar-
tamento de Arquitectura a sus efectos, previa interven-
ción del Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'