RESOLUCION

Nº 189/90

EXPEDIENTE Nº 132/90
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
GME.221

Buenos Aires,21 de marzo de 1990.-
Vistas las presentes actuaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que resulta pertinente tomar resolu-
ción respecto del tema de la carpintería exterior de alu-
minio, de la obra pública de construcción de los Tribuna-
les Federales de Viedma.-

Que conforme surge de los informes

de fs. 11/12 y 26/27, el arquitecto Juan J. Bialet Sa-
las , señala que cuando ejerció la dirección de la obra
otorgo la aprobación de un nuevo sistema completo de car-
pintería de aluminio (ver fs. 26),distinta a la especi-
ficada en el pliego de bases y condiciones. Que dicha
carpintería, avalada por la pericia realizada en el Ins-
tituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.),
(ver fs. 15 a 25) le permiten (ver fs. 12), en el marco
de lo que debe ser el objetivo de la obra, proponer la
aceptación sin más tramite de la carpintería propuesta.-

Que a fs, 48 la Dirección de Arqui-
tectura y Servicios si bien propone la aprobación de la
carpintería, señala una serie de requisitos que la empre-
sa debería cumplimentar.-

Que a fs, 52 se corre vista a la em-
presa contratista, quien hace su presentación a fs. 67.
A fs. 70 toma intervención en el tema el area de asesora-
miento jurídico de la Dirección General de Arquitectura
y Servicios.-

Que respecto a la modificación técni-
ca a introducir en la carpintería, propuesta a fs, 50,
la empresa se aviene a realizarla.-

Que con referencia al análisis de

costos propuesto por la Dirección General de Arquitectu-
ra y Servicios, asiste razón al area de asesoranaiento
jurídico (fs. 70) quién considera irrelevante la realiza-
ción de dicho análisis. En el caso, se trata de la susti
tución del tipo de carpintería convenida, contratada por
ajuste alzado, lo que no importa un trabajo adicional
ni un aumento o disminución de las obras contratadas.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que, en tal sentido, la Corte Suprema

ha decidido que la sustitución de elementos convenidos
para obra contratada por ajuste alzado, por otros técnica-
mente inobjetables, "no importa un trabajo suplementario
ni un aumento ni una disminución de las obras contratadas
que de lugar a "una liquidacion de diferencia de precios
-ni en contra ni en favor del empresario- de las contem-
pladas en las cláusulas del contrato referentes a modifi-
caciones no previstas en él, ni es una modificación del
contrato" {C.S.J.N. Fallos - T. 211 - pág. 118).-

Que con referencia a la pretendida

exigencia de fs. 50, de que la empresa preste una garantí-
a de seis años con una póliza de seguro de caución, resul-
ta legalmente improcedente, ya que la propia ley de obras
publicas determina los casos de plazos de garantías de
obras, a través de las recepciones previstas, sumado a
las garantías que nacen por las disposiciones del art.
1646 del Código Civil.-

Que continuar postergando la decisión

del tema sobre la aprobación de la carpintería de obra,
tal como surge de las actuaciones, producirla un perjui-
cio a la contratista, del que deberá en definitiva, res-
ponder el comitente, máxime que quien ejerció la Direc-
ción de obra en oportunidad de presentarse el tema de la
sustitución -que a su vez ha sido el autor del proyecto-,
ha dado su conformidad.-

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar la sustitución del siste-
ma de carpintería de aluminio presentado por la contratis-
ta Aion S.A., con las modificaciones técnicas aconsejadas
por la Prosecretaría de Arquitectura.-

2o) Encomendar a la Prosecretaría de

Arquitectura a que sin más trámite, realice las gestiones
pertinentes que permitan la certificación, por parte de
la contratista de obra, de los Ítems correspondientes al
tema de la carpintería, que por la presente se da por
aprobada.-

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION
Nº 189/90

EXPEDIENTE Nº 132/90
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
GME.221

/////////////////////////////////////////////////////////

3º) Comuniqúese a Aion S.A.-
4°) Regístrese, y remítanse las ac-
tuaciones a la Direccíon General de Arquitectura y Servi-
cios.-