RESOLUCION N°    1869/83         REF.N°4 DEL EXPTE.Nº4545/80

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1983.-
Visto el presente expediente N°314.064/82

del registro de la Subsecretaría de Administración, rela-
cionado con las trabajos de adecuación y mantenimiento del
Juzgado Federal de Lomas de Zamora (Provincia de Buenos /
Aires); y

Considerando:

Que por Resolución Nº1056/80 esta Corte

Suprema autorizó a la Subsecretaría de Administración a /
contratar con la Municipalidad de Lomas de Zamora la eje-

cución de los trabajos de referencia, los que fueron adju-
dicados a la firma "D.DOGOVICE CONSTRUCCIONES" por la su-
ma de $ 70.364.980.-

Que por Resolución N°72/82 fueron apro-

bados trabajos adicionales que complementaban a las obras
contractuales por un monto de $ 30.004029.-

Que por certificados de Obra Nros. 1 y

2 la contratista realizó trabajos por las sumas de / / /
$23.382.896. y $ 6.621.133 respectivamente.-

Que el Departamento de Arquitectura a /

fs. 41 requirió a la Municipalidad la preparación del Cer-
tificado de Diferencia de Costos por reajuste del Cerifi-
cado de Obra Nº2 de la fecha del presupuesto básico del a-
dicional de diciembre de 1981 a la fecha de cobro, Mayo /
de 1982, de acuerdo a las cláusulas del convenio.

Que por Resolución N°248/83 asta Corte

autorizo a transferir la suma de $ 19.211.880 en concepto
de actualización conforme al informe del Departamento de /
Arquitectura de fs. 44.-

Que al tomar intervención el Tribunal de

Cuentas de la Nación manifiesta que se debería establecer
la certificación de la diferencia de costos del certifica-
do de Obra Nº2 de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones,
como así tambien que no surgía que la contratista hubiese
hecho la reserva correspondiente a fin de reclamar la deu-

//////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

da emergente utilizando los valores del I.N.D.E.C._

Que no contando el Departamento de

Arquitectura con la documentación licitaria solicitó a la /
Municipalidad que enviara las cláusulas del contrato y órde-
nes de servicio.-

Que dicho Municipio además de adjun-
tar la documentación requerida informa a fs.62 que de acuer-
do al artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones existe /
invariabilidad de precios; por lo que no corresponde el re-
conocimiento de variaciones de costos del Certificado de 0-
bra Nº2.-

Que por lo expuesto correspondería

dejar sin efecto la Resolución N°248/83 dictada por esta Cor-
te Suprema. -

Por ello, SE RESUELVE:

1º)Dejar sin efecto la Resolu-

ción Nº 248 dictada con fecha 11 de marzo ppdo. por esta Cor-
te Suprema (Confr. fs.49).-

2°)Regístrese, hágase saber /

al Departamento de Arquitectura y remítanse a la Subsecreta-
ría de Administración. Dése intervención al Registro de In-
muebles Judiciales.-