RESOLUCION
Nº 1579 / 94

EXPEDIENTE Nº 1289/94
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
1726

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1994.

Vistas las presentes actuaciones por

las que tramita las modificaciones a efectuar en los tra-
bajos a ejecutarse en el 2do. Piso del edificio de Av.
Comodoro Py 2002, de esta Capital Federal, y

Considerando:

Que mediante Resolución n° 1307/93

se contrató directamente con la firma "ESUCO S.A." la
realización de los trabajos de adecuación de los pisos
2º, 3º, 4o y 5° del citado inmueble.

Que por Resolución n° 648/94 se apro-
bó el contrato de obra pública oportunamente suscripto.

Que la Subdirección de Arquitectura

Ley 23984 informa a fs. 1/2 sobre la necesidad de efec-
tuar variantes en el proyecto  original.

Que se solicitó presupuesto a la con-
tratista, el que ha sido agregado a fs. 7/56.

Que en su informe de fs. 57/59 la

Subdirección antes mencionada presta su conformidad al
nuevo presupuesto presentado, con excepción de la parte
correspondiente a instalaciones termomecánicas, por lo
que sugiere la eliminación de este ítem.

Que, aceptando el criterio expuesto,

corresponde aprobar una economía de $7.946,58.- (fs.
57), autorizando la compra de los equipos de aire acondi-
cionado mediante el acto licitarlo pertinente.-

Por ello , SE RESUELVE:

1º) Aprobar la economía de obra de

PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUEN-
TA Y OCHO CENTAVOS ($ 7.946,58) en los trabajos aproba-
dos por Resoluciones Nros. 1307/93 y 648/94, de acuerdo
al detalle obrante a fojas 8/29 y 56/58 de estas actua-
ciones.-

2o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a realizar el acto licitarlo respectivo
para Xa adquisición de los equipos de aire acondicionado
a que se hace referencia a fs. 56/53, debiendo la Subdi-
rección de Arquitectura Ley 23984 confeccionar las espe-
cificaciones técnicas necesarias,-

3o) Regístrese y remítase a la Subse-

cretaría de Administración a sus efectos.- Hágase saber
a la Subdirección de Arquitectura Ley 23984.-