RESOLUCION
Nº 921/87

EXPEDIENTE Nº 3855/87

Buenos Aires, 20 de octubre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con las obras de remodelación del edificio se-
de del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del
Plata (Provincia de Buenos Aires); y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 351 dicta-
da por esta Corte Suprema con fecha 1º de julio de 1986,
se adjudicó a la firma "RAFFO Y MAZIERES S.A." la Licita-
ción Pública Nº 6/86 para la ejecución de las referidas
obras.-

Que a fs. 13 y 17 el Departamento de

Arquitectura informa sobre la necesidad de efectuar modi-
ficaciones en la carpintería e instalaciones eléctricas
y conducto de humo de los trabajos ampliatorios que se
están realizando,-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto por el Artículo 30° de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el "mayor gasto" cuyos

presupuestos detallados obran a fs. 2/4 y 6/11 por la su-
ma de AUSTRALES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($A 19.217,44).-

2o) Establecer que el pago de los ci-
tados trabajos se realizará conforme a los certificados
que emita el Departamento de Arquitectura.-

3o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a tal efecto
la metodología contractual aprobada.-

4°) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma "Raffo y Mazieres S.A.", la
ampliación de la garantía y el sellado de ley correspon-
diente.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5o) La suma destinada a atender el

gasto emergente de lo precedentemente dispuesto deberá
afectarse a la Cuenta Especial 510 -Infraestructura Judi-
cial "Ampliaciones y remodelaciones -Todo el país"
(1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1987.-

6o) Determinar que la incidencia en

tiempo de estos trabajos adicionales con respecto al pla-
zo contractual será tramitada conjuntamente con otras am-
pliaciones en estudio.-

7o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración, a sus efectos, Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-