RESOLUCION

Nº 498/86

Expediente nº 1718/85 -Ref. nº4

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1986.-

Visto el presente expediente n° 1591/86

del registro del Departamento de Arquitectura (n° 395.451/86
de la Subsecretaría de Administración); y
Considerando:

Que por Resolución n° 969 dictada por esta Corte
Suprema con fecha 30 de diciembre de 1985(confr. fs. 13/14),
se adjudicó -por menor precio- a la firma STAMEI S.R.L. la /
Licitación Pública n° 6/85 para la realización de los trabajos
de1 provisión y colocación de camastros en las Alcaidías de //
los Tribunales Federales de Córdoba y Mendoza y el cierre me-
tálico de la escalera exterior contra incendios de este ulti-
mo-asiento, por un importe total de $A 182.000.-

Que de acuerdo a lo requerido a fs. 1 por las au-
toridades del Servicio Penitenciario Federal, se deben incor-

porar a esos trabajos una serie de elementos que aumentarán
sensiblemente la seglaridad de los detenidos.-

Que a fs. 3/4 se adjunta el presupuesto por los
adicionales, confeccionados en cumplimiento de las pautas que
surgen de los artículos 27° y 28° de las Cláusulas Generales
del Pliego de Condiciones.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado por

el Departamento de Arquitectura a fs. 5/10 y lo prescripto
por la ley n° 13.064 en su Artículo 9º b),

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto de trabajos adiciona-
les que se agrega a fs. 3/4 de las presentes actuaciones, co-
rrespondiente a las obras de los Tribunales Federales de Cor-

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

doba y Mendoza para la provisión y colocación do camastros
en las Alcaidías y cierre de la escalera contra incendios
del segundo de los inmuebles por el importe total de AUSTRA
LES DIECISEIS MIL VEINTIDOS ($A 16.022,--) y como ampliación
del contrato con la firma "STAMEI S.R.L.".-

2º) Aprobar el reconocimiento de variaciones
de costos por aplicación de la ley n° 12.910 y sus decretos
reglamentarios, utilizándose a esos efectos la metodología
contractual aprobada.-

■

3º) Ampliar el plazo fijado para la ejecución
de estas obras en sesenta (60) días.-

4º) Determinar que los trabajos referidos se en-
cuentran comprendidos dentro de lo previsto en el Artículo 9o
b) de la ley nº 13.064 de Obran Públicas.-

5º) El pago de los certificados se realizará con-
forme a las certificaciones que emita oportunamente el depar-
tamento de Arquitectura.-

6o) Solicitar a la firma STATUS I S.R.L. la am-
pliación de la garantía y el sellado de Ley correspondientes.-

7o) Atender el presente gasto con cargo a la
Cuenta: "Ampliaciones y remodelaciones - Todo el País (1-05-
004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Financiero del año 1986 (Artículo 13 de la Ley de /
Contabilidad).-

8o) Regístrese, hágase saber al Departamento /

de Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de Administración,
a sus efectos.- Dése intervención al Registro de Inmuebles Ju-
diciales.-

pd.