Resolución n° 1398/99

Expte. 10-8713/99

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1999.-
Visto y Considerando:

I.-  Que mediante la resolución n° 153/97

de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, el
inmueble ubicado en Avda. de Los Inmigrantes 1950 fue asignado
en uso al Poder Judicial de la Nación, en los términos del art.
51 de la Ley de Contabilidad (fs. 49/50).

Con anterioridad, en fecha 12 de diciembre

de 1996, se suscribió un convenio con la Secretaría de Obras
Públicas y Transporte del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos y la empresa Ferrocarriles Argentinos (en
liquidación), el cual fue aprobado por la acordada 82/96. Por
la cláusula sexta, Ferrocarriles Argentinos se comprometió "a
proseguir hasta su completa finalización los juicios que tenga
iniciados por desalojo de locatarios del edificio, siendo por
su cuenta y cargo las erogaciones que por cualquier concepto
deriven de este compromiso".

II.- Que por ante el Juzgado Nacional en

lo Civil y Comercial Federal n° 7, secretaría n° 13, tramita la
causa "Empresa Ferrocarriles Argentinos c/Impresora Belgrano
S.A. s/desalojo"; de sus constancias resulta lo siguiente.
l.- El 15 de agosto de 1989 se condenó a la demandada a
desocupar el sótano y subsuelo del edificio de Avda. de Los
Inmigrantes 1950 "en el plazo de diez días hábiles", contados
a partir de la notificación.

1.- El 24 de abril de 1990, la sala I de la Cámara Nacional en
lo Civil y Comercial Federal resolvió aclarar la sentencia en
el sentido de que la actora debía proceder a demoler todas
aquellas construcciones que impidieran el desplazamiento de las
maquinarias de la demandada -o en su defecto- hacerse cargo del
desarmado y vuelta a armar de dicha maquinaría, todo ello
dentro del plazo de noventa días, cumplido el cual, la
accionada tenía diez días para desalojar.

3.- El 23 de agosto de 1994, esa cámara modificó un
pronunciamiento apelado, y señaló que la actora cumplía con
las tareas que le fueron impuestas "con la demolición de las
obras civiles que permitan trasladar la maquinaria" y que "en
la medida que tales obras resulten suficientes para llevar a
cabo la mudanza", las demás tareas concernientes a su
instrumentación dependían de la elección que realice la
demandada; en ese sentido modificó la resolución apelada.
4.- El informe técnico de los consultores "Federico B. Camba y
Asociados S.A.", de fecha 12 de mayo de 1997, precisó que la
opción del desarmado de las máquinas fue descartada por
Ferrocarriles Argentinos (e.L), decisión que consideró
razonable "porque de lo contrario se estaría asumiendo la
responsabilidad del mantenimiento, luego del traslado, de las
condiciones operativas de máquinas usadas ajenas de dudosa
confiabilidad"; por esa razón, opinó que los trabajos encarados
por esa empresa eran los adecuados para dar solución al
problema planteado (informe a fs. 713/714 de la causa, y 26/27
de estas actuaciones}

5.- El 17 de junio de 1997, el juez de primera instancia
consideró lo propuesto por la actora a raíz de ese informe

RESOLUCION Nº 1398/99

EXPTE. Nº 10-8713/99
ADMINISTRACION GRAL.

técnico, oposición de la demandada, y la situación fáctica
producida por la suspensión de hecho de las tareas, en virtud
de la oposición material a su ejecución por parte de la
demandada y asentimiento de la actora a tal conducta,
circunstancia por la cual la sentencia continuaba sin ser
cumplida. A propósito de esa situación, entendió que no se
presentaba otra alternativa "por el momento" de autorizar el
traslado de los bienes hasta el patio exterior, sitio en el
cual "deberán ser perfectamente resguardados de todo daño
derivado de las alternativas climáticas (vgr. asiento sobre
plataformas, adecuada cobertura, etc.) hasta tanto se arribe
por las partes a una solución definitiva que permita su retiro
en las condiciones en que se encontrarán a partir de entonces".
De ese modo, mandó llevar adelante la obra a cargo de la
actora, ordenando que se efectuara el desplazamiento de las
máquinas hasta su ubicación en el sector exterior y bajo las
condiciones indicadas en el párrafo precedente, "todo ello bajo
su exclusiva cuenta y riesgo".

6.- El 26 de agosto de 1997, la cámara resolvió un nuevo
recurso de apelación deducido por la demandada contra el
pronunciamiento citado, el cual confirmó. No dejó de resaltar
que la sentencia de primera instancia había concedido a la
actora la decisión acerca de las alternativas para su
cumplimiento, aspecto en el cual se encontraba firme, por lo
que enfatizó que la realización de las obras civiles que
posibiliten el traslado de los bienes en cuestión importarán el
cumplimiento de aquella decisión por parte de la actora; y, que
de allí en más será criterio de la demandada la forma de llevar
a cabo la mudanza.

7.- El 23 de julio de 1998 se efectuó la diligencia de
constatación del estado de las obras, de la cual resultó el
comienzo de "los actos preparatorios para el inicio de las
obras".

III.- Que la Dirección de Infraestructura

Judicial informó -con fecha 19 de agosto ppdo.- que la actora
no realizó la totalidad de los trabajos que permitan desplazar
las maquinarias de la demandada, detallando las tareas
pendientes de ejecución, las que estimó en el importe total de
$ 11.992 (fs. 71).

IV.- Que de la reseña expuesta resulta que

por el estado de la causa "Ferrocarriles Argentinos c/Impresora
General Belgrano S.A. s/desalojo" se priva a este Poder del
Estado de consolidar el uso del inmueble de Avda. de Los
Inmigrantes 1950, el cual -por lo demás- fue desafectado de la
explotación ferroviaria mediante la resolución n° 683 del 28 de
noviembre de 1996 de la ex Empresa Ferrocarriles Argentinos.

VI.- Que el Archivo General de este Poder

Judicial necesita contar con urgencia con los locales que
ocupa la demandada (en el l° y 2° subsuelo del edificio) , pues
no puede dar respuesta a los pedidos provenientes de distintos
juzgados y cámaras para el archivo de numerosas causas
judiciales, lo cual debe ser atendido sin otras dilaciones.

VI,- Que, por las referidas razones, este

Poder Judicial se encuentra legitimado para presentarse en esa
causa.

VII.- Que, por otra parte, se justifica que
este Poder Judicial encare las obras de demolición para
permitir el desplazamiento de las maquinarias de la demandada

RESOLUCION 1398/99

EXPTE. Nº 10-8713/99

ADMINISTRACION GRAL.

por la circunstancia de encontrarse excedido con creces el
plazo judicial fijado para que la actora las efectuara, sin que
ello importe asumir otras tareas -y menos sus riesgos- que por
sentencia firme están a cargo de la demandada.
Por ello,
SE RESUELVE:

1º) Solicitar al Ministerio de Justicia-
Dirección General de Asuntos Jurídicos- pare que -en
representación del Poder Judicial de la Nación- intervenga en
la causa "Empresa Ferrocarriles Argentinos c/Impresora General
Belgrano S.A. s/desalojo", en la calidad prevista por los
artículos 90, inciso 1º, y 91, primer párrafo, del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.

2o)  Autorizar  al  señor  Administrador

General de esta Corte a contratar directamente las obras a que
se refiere el último considerando, con amparo en el art. 9,
inc. c) de la ley 13.064, ni bien el estado de la causa lo
permita, y sin perjuicio del oportuno reclamo de su costo a la
actora u organismo que la reemplace.-

Regístrese y hágase saber.-