RESOLUCION Nº1144/94                                   EXPEDIENTE Nº 2129/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

1138

Buenos Aires,  13 de octubre de  1994.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de adecuación de los
pisos 1º, 5º, 6º y 7o del edificio sito en la Avenida
Comodoro Py 2002 de esta ciudad, contratada con la firma
Esuco S.A."; y

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección de Arquitectura

-Ley 23.984- propicia la aprobación de tareas adiciona-
les ejecutadas durante el plazo de ejecución de la obra,
las que a tenor del informe obrante a fs.252 obedecen a
razones de índole técnica, al agregado de dependencias
una vez licitada la obra, y al cambio de destino de los
pisos 6o y 7o,

Que practicados los análisis de cos-
tos, previstos contractualmente, dicha dependencia con-
forma los precios -que involucran distintos rubros e
ítems-, así como las condiciones de ejecución, según re-
sulta de los informes de fs. 1/3, 17, 46/47, 49/50,
280/286, 330/332 y 341/342.

Que por consiguiente, requerido que

fuera por providencia de la Secretaría de Superintenden-
cia Administrtiva de fs. 287, se ha formalizado el perti-
nente certificado de obra -que incluye demasías y econo-
mías, el que suscripto por la contratista, obra a fs.
288/329 en siete ejemplares.

Por ello,  y teniendo en cuenta los

informes indicados y lo dispuesto por los artículos 30 y
38 de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:
/////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

1º)  Aprobar el  certificado de obra

por trabajos adicionales correspondientes a la obra men-
cionada -que en siete ejemplares obra a fs. 288/329- por
el Importe total de Pesos Trescientos ochenta y nueve mil
quinientos con treinta centavos ($ 389.500,30).

2o) Afectar el gasto resultante a la

Cuenta "Const. bienes dominio público" (05-19-00-03-00-
-5197-4-2-2-00000-1-1.3) del presupuesto general de gas-
tos para el corriente ejercicio financiero.

3º)  Autorizar  a  la  Subsecretaría de

Administración a liquidar e incluir en Libramiento de pa-
go el importe indicado para cumplir -con la diligencia
del caso- el pago del certificado aprobado, y a cancelar
a través de su Tesorería, o en su caso, de la Tesorería
General de la Nación el documento citado.

4o) Regístrese. Hágase saber a la Sub-
dirección de Arquitectura-Ley 23.984-, y por su interme-
dio, notifíquese a la firma contratista Esuco S.A. Remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción a sus efectos, previa intervención del Registro de
Inmuebles Judiciales.