RESOLUCION Nº 508/80.-

REF. NROS. 1 y 2 DEL EXPTE. Nº 4873/76
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,  9   de mayo de 1980.-
Visto el presente expediente Nº 252.239/

79 y sus agregados del registro de la Subsecretaría de
Administración, por los que se tramita la realización
de trabajos de mejoramiento y pintura y reacondiciona-
miento de la instalación eléctrica en el edificio sede
del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Bahía Blanca;

y

Considerando:

Que por Resoluciones Nros. 117/76 y 494/
77 se autorizó a la Subsecretaría de Administración a / 
contratar directamente con el Servicio Nacional de Arqui-
tectura la ejecución de los referidos trabajos, conforme
a los presupuestos elevados oportunamente, que ascendie-
ron a $ 566.992.— y $ 402.206.-, respectivamente.-

Que, con posterioridad, el citado orga-
nismo estatal actualizó las inversiones por las obras de
que se trata, habiéndose transferido en tal concepto las
sumas de $ 1.457.723 (Resolución Nº 649/77), $ 444.794

(Resolución Nº 150/78) $ 1.780.534  (Resolución Nº 663/78)
y $ 5.618.441 (Resolución Nº 145/79).-

Que por exp.Nº 10.003/80 del Depto. de

Arquitectura, el citado Servicio acompaña la liquidación
final de las obras, de la que resulta que corresponde /
transferirle la suma de $ 2.171.688.-.

////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

Por ello y teniendo en cuenta lo informa-
do a fs. 109 por el Departamento de Arquitectura y la /
conformidad prestada por el titular del Juzgado a fs. /
104 y 108.-

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Ad-
ministracion a liquidar y transferir al Servicio Nacio-
nal de Arquitectura la suma de PESOS: DOS MILLONES CIEN-
TO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ ////
2.17l.688.--) por la ejecución de los trabajos de refe-
rencia.-

2º) Imputar el presente gasto a la Cuen-
ta "Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuélvanse a la cita-
da Subsecretaría, a sus efectos. Hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d.
s.t.