Corte Suprema de Justicia de la Nación

Administración General

RESOLUCIÓN                                              EXPTE N°  10-15942/98

N° 3319   /98                                             ADMINISTRACIÓN GENERAL

Buenos Aires, 22   de diciembre     de 1998,-

VISTAS las presentes actuaciones, relacionadas con la Orden de Compra
N° 367/98, cuyo vencimiento opera el 31 de enero de 1999.
Y CONSIDERANDO

Que hasta tanto finalicen las tareas incluidas en la

provisión de servicios informáticos dispuestas en el marco de la Licitación
N° 1/97, es imprescindible mantener el arrendamiento de los equipos y
sistemas contratados.

Que por Resolución  N°  3,284/98  se  aprobó un

acta acuerdo mediante  la cual la Dirección de Informática y la dirección
técnica del proyecto a cargo de! sr. Auditor Ing. Carlos Tate, aceptan el
plan de puesta en marcha propuesto por la contratista para la provisión
dispuesta en la orden de compra n° 428/97.

Que dicho plan incluye un cronograma de tareas

que finalizarán el 1o de abril de 1999, optándose por la alternativa de su
implementación "en paralelo" con el sistema arrendado a la firma
adjudicataria de la orden de compra 367/98, por lo que se hace
imprescindible mantener hasta esa fecha el servicio.

Que el pliego de bases y condiciones aprobado por

resolución N° 2250/98, por el que se llevó adelante la convocatoria c.d. n°
230/98, en su punto 1.1 incluye la posibilidad de ampliar el período
original de prestación.

Que la oferta de S.D.A., en su alternativa tercera,

previo en el caso de prórroga una disminución del costo de la provisión
para los meses 4° y 5°, un 20% menor respecto del primero y un 13,97%
menor respecto de los meses segundo y tercero.

Por ello, SE RESUELVE:,

1°)   Autorizar a  la  Dirección  de  Administración

Financiera a prorrogar hasta el 31° de marzo de 1999 la provisión
dispuesta por orden de compra n° 367/98, conforme la cotización
realizada por la adjudicataria a  fs. 755 de las presentes actuaciones.

2o)  Comprometer el monto de pesos seiscientos

ochenta y seis mil novecientos noventa y ocho con 06/100 ($ 686.998,06)
a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio 1999,

Regístrese, comuníquese y gírese de manera URGENTE a la Dirección de
Administración Financiera.