RESOLUCION
N° 502/95

EXPEDIENTE N° 5442/95
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

MF.352

Buenos  Aires, 11 de mayo de 1995.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la ejecución de los trabajos de adecuación
de los pisos 2°, 3°, 4º y 5o del edificio sito en la Ave-
nida Comodoro ?y 2002 de esta ciudad; y

Considerando:

Que la Subdirección de Arquitectura -Ley
23.984- propicia Va aprobación de tareas adicionales,
consistentes en el reemplazo de cinco puertas destinadas
al vestíbulo del 2o piso, ala "Retiro1*, en virtud del
estado de deterioro que - a juicio de la Dirección de
Obra - presenta el cerramiento existente en dicho sector;

Que habiendo la firma contratista presen-
tado el respectivo presupuesto detallado - elaborado de
acuerdo a los precios de contrato -, la citada Subdirec-
ción presta conformidad a dicha cotización;

Por ello y teniendo en cuenta los infor-
mes de fs. 2, 4 y 5 y lo dispuesto por el art. 30° de
la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º). Aprobar  el  presupuesto  detallado

obrante a fs. 1, del que surge que se agregan obras por
la suma de pesos un mil I seiscientos setenta y siete ($
1.677.-), como modificación del contrato suscripto con
la firma "Esuco S.A.".

2o) El. pago de los trabajos adicionales

que por este acto se aprueban, se realizará conforme a
los certificados de obra pertinentes.

///////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

3o) Afectar el gasto de pesos un mil

seiscientos setenta y siete ( $ 1.677.-), que resulta de
la modificación de obra aprobada en el art. 1o de la pre-
sente resolución, a la Cuenta "Const. en bienes de domi-
nio público" (05-19-00-02-00-5197-4-2-2-00000-1-1.3) del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financie-
ro del año 1995.

4o)  Establecer que, por conducto de

guien corresponda, se solicite a la contratista la amplia-
ción de la garantía correspondiente.

5o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración. Remítase las actuaciones a
la Subdirección de Arquitectura -Ley 23.984- a sus efec-
tos y, por su intermedio, notifiquese a la firma "Esuco
S.A.". Tome previa intervención el Registro de Inmuebles
Judiciales.