RESOLUCION Nº 1563/82                       EXPTE. Nº4732/76

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1982.-
Visto el presente expediente relaciona

do con diversos trabajos de reparación a ejecutar en el edi-
ficio sede del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Santa Ro-
sa (La Pampa); y
Considerando:

Que efectuadas diversas modificadiones a la do—
cumentación técnica relacionada con tales trabajos, se confec-
cionó un modelo convenio con la Municipalidad de dicha ciudad
cuyo texto no ofrece objeciones, de acuerdo a lo expuesto por
el Departamento de Arquitectura de este Tribunal.-

Que dicha dependencia, teniendo en cuenta la ca-
rencia de recursos que en la actualidad no permiten encarar /
las obras, por falta de fondos en las partidas pertinentes, /
altos honorarios solicitados por la Comuna de referencia y /
aumento de gastos por actualización del presupuesto corres-
pondiente, propone trasladar al pr6ximo ejercicio financiero
la ejecución de los trabajos de que se trata, prescindiendo /
asimismo del concurso de la Municipalidad de Santa Rosa, y //
preparar la documentación a fin de encarar directamente la li-
citación, sometiéndola a la aprobación superior en los prime-
ros meses del año venidero.-

Por ello y teniendo en cuenta lo expuesto por /
el citado Departamento a fs. 170/171,
SE RESUELVE:

1º) Posponer hasta el próximo Ejercicio Financie-
ro la ejecución de los diversos trabajos de reparación del /
inmueble sede del Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Santa

Rosa (La Pampa), de que tratan estas actuaciones.-

2º) Comunicar a la Municipalidad de dicha ciu-
dad que las obras han de ser encaradas directamente por los
organismos dependientes de este Tribunal, atendiendo a la /
escasez de recursos de que se dispone para su concreción.-

3o) Autorizar al Departamento de Arquitectura
de la Corte Suprema a preparar la documentación necesaria a
fin de efectuar el pertinente llamado a licitación y a ele-
varla oportunamente para la aprobación por parte de este //
Tribunal.-

4º) Regístrese, hágase saber y devuélvanse
al Departamento de Arquitectura, a sus efectos.-

l.g.b.

A