RESOLUCIÓN                                            EXPEDIENTE N° 3537/87

N° 586/87                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 10 de julio de 1987.-

Visto  el  presente  expediente  N°

802.288/87 del registro del Departamento de Arquitectu-
ra; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución N° 87 dictada por

este Tribunal con fecha 5 de febrero ppdo., se adjudicó
a la firma "Precisión Industrial S.R.L." la licitación
pública 29/86 para la ejecución de las obras de repara-
ción y mantenimiento de ascensores y electrobombas en
diversos edificios del Poder Judicial de la Nación, por
el importe total de $A 176.302.-

Que a fs, 24 el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de aprobar traba-
jos adicionales.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto detallado

de trabajos adicionales obrante a fs, 2/22 cuyo monto
total asciende a AUSTRALES TREINTA MIL DOSCIENTOS SETEN-
TA Y OCHO ($A 30.278.-), como ampliación del contrato sus-
cripto con la firma "PRECISIÓN INDUSTRIAL S.R.L.".

2º) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a las certificaciones que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley N° 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual establecida,-

4º) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma adjudicataria la ampliación
de la garantía y el sellado de ley pertinente, determi-
nándose que los referidos trabajos se encuentran compren-
didos dentro del artículo 9º b) de la ley de Obras Públi-
cas N° 13.064.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5º) Imputar el presente gasto a la

Cuenta: "Honorarios y retribuciones a terceros" (1-05-
002-1-12-1220-230) del Presupuesto General de Gastos para
el Ejercicio Financiero del año 1987 (Artículo 13 de la
Ley de Contabilidad).-

6º) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y devuélvase a la Subsecretaría
de Administración a sus efectos, previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales.-
ame