RESOLUCION                                                                          EXPEDIENTE Nº 3052/87 -S.S.A.-

N° 171/87

Buenos Aires,    27    de febrero de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 4 87 dictada por esta Corte
Suprema de Justicia con fecha 29 de agosto de 1986, se adjudi-
có a la firma "SISTI Y BURDA B.R.L." la Licitación Privada //
N° 16/8 6 para la ejecución de las obras de reparación de las
cubiertas del edificio sede de la Cámara Federal de Apelacio-
nes de Bahía Blanca.-

Que a fs. 1/4 el Departamento de Arquitectura in-
forma sobre la necesidad de aprobar una variante de obra que
no altera el precio contractual ni representa prórroga alguna
para la ejecución de los trabajos.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar la variante de obra de que
se trata, encargándose la ejecución de la misma a la firma //

"SISTI Y BORDA S.R.L.".-

2o) Determinar que el pago de estos nue-

vos trabajos, como así también de los contractuales, se efec-
tÚe conforme a las certificaciones que emita el Departamento
de Arquitectura.-

3o) Aprobar el reconocimiento de varia-
ciones de costos por aplicación de la Ley N° 12.910 y sus De-
cretos Reglamentarios, utilizándose a esos efectos la metodo-
logía contractual aprobada.-

4o) Regístrese y devuélvase a la Subse-

■

cretaría de Administración, a sus efectos. Dése intervención

al Registro de Inmuebles Judiciales,-

ame.