RESOLUCION Nº 31/85.-                               Expediente Nº 453/82 -Ref.nº4-

Buenos Aires, 17 de enero de 1985.-

Visto el presente expediente Nº01126/85
del registro del Departamento de Arquitectura; y

Considerando:

Que por Resolución Nº61 de fecha 29 de
junio de 1984, esta Corte Suprema aprobó la Licitación
Pública Nº 214/84 y se adjudicó a la firma Ascensores /
"Los Amigos" de José María Tuñez, la realización de los
trabajos de reparación y mantenimiento de dos (2) ascen-
sores y dos (2) electrobombas en el edificio de la ca-/
lle Tucumán 1381 de esta Capital Federal.-

Que para el reconocimiento de las varia-
ciones de costos, la documentación licitaria prevé la
utilización de una fórmula paramétrica compuesta por ma-
teriales cuya descripción surgiera del fascículo de Pre-
cios al por Mayor emitido por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.).-

Que el nombrado Instituto modificó a par-
tir del mes de agosto de 1984 la designación de los ma-
teriales ponderados en su nomenclador, hecho éste impre-
visible a la fecha de confección del legajo licitario.-

Que, conforme lo señala el Departamento
de Arquitectura en su informe obrante a fs. 1, a los fi-
nes de poder liquidar las variaciones que por diferencia
de costos se producen en el contrato vigente, se hace ne-
cesario cambiar la nomenclatura de los materiales inser-
tos en la fórmula paramétrica prevista, sin que por ello
se modifique el porcentual ni la metodología que el régi-
men establece.-

Por ello, SE RESUELVE:

////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

1º) Aprobar la fórmula paramétrica que se
ha descripto en la planilla obrante a fs. 2, en reempla-
zo de la actualmente vigente, para el reconocimiento de
las diferencias de costos correspondientes a los trabajos
de reparación y mantenimiento de dos (2) ascensores y dos
(2) electrobombas en el edificio sito en la calle Tucumán
1381 de esta Capital Federal, que se llevan a cabo por /
contrato con la Empresa Ascensores "Los Amigos" de José
María Tuñez.-

2º) Regístrese, pase a la Subsecretaría de
Administración para su conocimiento y demás efectos y re-
mítase al Departamento de Arquitectura para su agregación
a los antecedentes de la obra.-