RESOLUCION  Nº 1075/91

EXPEDIENTE Nº 3249/91

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,31de octubre de 1991.-

Vuelva a la Dirección General de Arqui-
tectura y Servicios a los efectos de que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, requiera a los funciona-
rios responsables que han actuado en las presentes actua-
ciones (ver fs. 1/2, 14 y 16) que se expidan sobre lo si-
guiente:

1)  fundamentos por los cuales se abonó un 35% de más
(fs. 14 y constancias de fs. 19/32);

2) origen del reconocimiento de mayores costos y actuali-
zación de intereses por mora.;

3)  motivos por los cuales no se verificó en el momento
de ejecución, las diferencias existentes en las cotas de
altura;

4)  razones por las cuales no se intimó la entrega de la
totalidad de materiales y

5)  causas por las que no se cumplió con lo establecido
por el inciso 99, del art. 61 de la Ley de Contabilidad,
reglamentado por el decreto 5720/72.-

Sin perjuicio de ello, en forma simultá-
nea y con intervención del área Asesoramiento Jurídico,
se intimará a la contratista a la entrega total de los
materiales que resta por recibir, en el término de cua-
renta y ocho (48) horas.-

Recepcionados que hayan sido los elemen-
tos faltantes, se le intimará también a reiniciar en el
término de cinco (5) días, a su costa, la obra inconclu-
sa, corrigiendo el defecto verificado, bajo apercibimien-
to de rescindir el contrato por su culpa, con cargo de

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

daños y perjuicios.-

Dése al presente muy urgente despa-
cho.-

Regístrese y tome intervención el Re-
gistro de Inmuebles Judiciales
R.N.O'