RESOLUCION Nº 723 /84.      Ref. Nº 16 del Exp. Nº 858/68 -

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1984.-
Visto el presente expediente NO 321.990/82

(Corresponde Nºl) del registro de la Subsecretaría de Administra
ción, caratulados "Tribunales Federales de Resistencia (Chaco) s/
ejecución obras faltantes"; y
Considerendo:

Que por Resolución del Tribunal N° 33l/84, se aprobé
el presupuesto por Trabajos Adicionales correspondiente a la obra
de que se trata, por un monto total de PESOS ARGENTINOS CIENTO SE
SENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($A.
169.205,41), como ampliación del contrato suscripto con la firma
"Hugo y Juan Carlos Enrico, Empresa Constructora".-(Confr. fs.37).-

Que en la citada Resoluciòn se omitió mencionar el /
encuadre legal que le corresponde, como asimismo rectificar el im
porte consignado en el considerando cuarto por el costo del cartel
de obra, que debe ser de PESOS ARGENTIN0S MIL OCHENTA Y NUEVE CON
VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 1.089,26.-).-
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Determinar que los trabajos de referen-
cia -de modificación de cubiertas y elementos prefabricados- se en
cuentran cota prendidos dentro del artículo 30° de la Ley de Obras /
Bíblicas N° 13.064 y el Cartel de Obra dentro del artículo 9o, in-
ciso c) de la mencionada Ley.-

2o) Rectificar el considerando cuarto de la

Resolución de este Tribunal N° 331/84, en lo referente al valor del
presupuesto del Cartel de Obra, que debe ascender a PESOS ARGENTI-
NOS MIL OCHENTA Y NUEVE CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($a. 1.089,26.-),-

//////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////

3o) Regístrese, hágase saber y devuélvase

"a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dèse in-/
tervenciòn al Registro de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d.