RESOLUCIÓN                               EXPEDIENTE N°   1278/92

N° 535/92                               SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.573

Buenos Aires, 11 de junio  de   1992.-

Vistas las presentes actuaciones re-
feridas a la obra pública de renovación de la instala-
ción de gas del edificio sede de la Cámara Federal de
Apelaciones de Comodoro Rivadavia, adjudicada a la firma
Altieri e Hijos S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 y 6/7 la Prosecretaría

de Arquitectura informa sobre la necesidad de aprobar ta-
reas adicionales, relacionadas con el objeto contrac-
tual, y cuya falta de ejecución impediría la habilita-
ción de la instalación, por obedecer a exigencias de Gas
del Estado, y el consecuente suministro del fluido;

Por ello y en conformidad con lo es-
tablecido por el artículo 30 de la ley 12.064,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar los presupuestos detalla-
dos de fs. 2/4 que corresponden a un "Mayor Gasto", por
la ejecución de los trabajos adicionales mencionados, cu-
yo monto total asciende a la suma de pesos cuatro mil
ochocientos setenta con veinte centavos ($ 4.870,20), co-
mo ampliación del contrato suscripto con la firma Altie-
ri e Hijos S.A., y la respectiva curva de inversiones,
obrante a fs. 5.

2°) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma Altieri e Hijos S.A., la
ampliación de la garantía y el sellado de ley correspon-
diente.

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3°) Imputar el presente gasto a la

Cuenta "Ampliaciones y/o remodelaciones edificios judicia-
les" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General
de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1992.

4°)  Regístrese,  hágase saber a la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones
a la Subsecretaría de Administración a sus efectos, pre-
via intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.