RESOLUCIÓN

Nº 1787 /96

EXPEDIENTE N° 3.583/87
ADMINISTRACIÓN GENERAL
1858

Buenos Aires,23 de octubre de 1996.

Visto las presentes actuaciones y lo

dispuesto oportunamente por las resoluciones n° 788/87, 609/87,
1265/92, 1264/92 (fs. 83, 84, 210, y 211, respectivamente) y,

CONSIDERANDO:

Que con motivo del acuerdo suscripto

entre la Subsecretaría de Administración y la firma GAP S.A.C.
I.F. que obra a fs. 72, se dio intervención a la ex Comisión Li-
quidadora Ley 12.910;

Que, con posterioridad, el Ministerio

de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, dictó la
resolución n° 600/92, mediante la cual dio instrucciones referen-
tes a la aplicación de la ley 23.982 y a los decretos n° 2140/91

y 211/92;

Que, en razón de los términos de la

resolución mencionada, debieron efectuarse nuevos cálculos con-
tables tendientes a verificar la exactitud numérica de los sal-
dos, deudores o acreedores, existentes con la nombrada empresa,
para así ratificar o rectificar el acuerdo suscripto;

Que de los sucesivos informes confec-
cionados por la ex Comisión Ley 12.910 que obran a fs. 201/209,
244, 268/273 y 277/78, consta que los cálculos realizados en base
a las resoluciones n° 600/92 y 1404/92 del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos, arrojan un resultado favorable al
Poder Judicial de Pesos Quinientos cincuenta y dos mil setecien-
tos trece con diecisiete centavos ($ 552.713,17);

Que esa suma resulta de lo reconocido

de más a GAP S.A.C.I.F., con motivo de la obra pública "Juzgado
Federal de Mercedes - construcción de edificio";

Que habiéndose requerido, en su opor-
tunidad, la intervención del Tribunal de Cuentas de la Nación
(fs. 216), las actuaciones fueron devueltas por haberse dictado
la ley 24.156 (fs. 218/19);

Que a fs. 246 obra la opinión técnico

-contable de la Dirección General de la ex Secretaría de Superin-
tendencia Administrativa, como así la del área Intervención Pre-
via (fs. 249), concordantes en remitir los actuados al Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos;

Que a fs. 256/263 y 275/276, obra la

opinión competente del mencionado Ministerio, que avala los cálcu-
los y conclusiones contables a los que arribara la ex Comisión
Ley 12.910;

Que, en consecuencia, se revisaron los

cálculos que dieran origen al mencionado acuerdo del 25 de febre-
ro de 1992, en los que consideró a GAP S.A.C.I.F., acreedora de
$ 2.327.668,21, por los que corresponde, entonces, dejar sin efec-
to el acta suscripta en la oportunidad;

Que, por ello, comprobándose que la
sociedad nombrada resulta deudora del Poder Judicial de la Na-