RESOLUCION

Nº 582/89

EXPEDIENTE Nº 1192/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
b.405

Buenos Aires, 7 de julio de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones por

los cuales se tramita la suspensión del plan de trabajos
y la curva de inversión vigente para los trabajos de
refacción en el edificio sito en la calle Sarmiento
875/77 de esta Capital Federal, y la resolución nº
533/89 por la que se autoriza a iniciar renegociaciones
con las empresas contratistas respecto a las obras publi-
cas en ejecución; y

Considerando:

Que dichos trabajos fueron adjudica-
dos a la firma "CALCATERRA S.A., en la licitación públi-
ca nº 7/88 por Resolución n° 894/88, por menor precio.-

Que por resolución nº 1212/88 la Cor-
te Suprema aprobó en su oportunidad el Plan de Trabajos
y la Curva de Inversiones de contrato.-

Que a fs. 4, el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de suspender la
vigencia de esos elementos por cuanto las condiciones de
emergencia económica imperantes en el país como el análi-
sis de trabajos adicionales en estudio imposibilitan su
cumplimiento.

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar la suspensión del Plan

de Trabajos y Curva de Inversiones vigentes para la
refacción del edificio sito en Sarmiento 875/77 de esta
Capital, hasta tanto la empresa presente el nuevo Plan y
Curva de Inversiones, según el estudio necesario que re-
fleje la actualidad nacional y los diversos trabajos a
ejecutar.-

//////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

2º) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos, previa
intervención al Registro de Inmueble Judiciales.-