RESOLUCION Nº 364/80

EXPTE. Nº 1015/76 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 9 de abril de 1980.-

Visto el presente expediente »• 208,859/7fi

y su* agregado» del registro de 2a Subsecretaría do Administra-
ción por loa que se tramita la ampliación y modificación del In»
mueble sede del Juzgado ?ederal de Primera. Instancia ds Bell Vi—
lie (Córdoba); y

Considerandot

Que mediante EeaoluciÓn H» 1079 de fecha /

28 de noviembre de 1977 se autorizó a la Subsecretaría de Admi-
nistración a contratar directamente con el Servicio Nacional de
Arquitectura la ejecución de los trabajos de renovación total de
loe techos del edificio, conforme al presupuesto elevado oportu-
ñámente por la suma de $ 9-253.400.- (Confr* fs* 50)*-

Que, con posterioridad, dicho Servicio a—

+

compañl una actualización de gastos por las mencionadas obrao, /
autorizándose en consecuencia la transferencia, en tal concepto,
de la suma de' $ 25.628*200*- (Confr* Resolución N* 997/78 obran-
te a fs* 61}*-

Que por Resolución N* 826 de fecha 4 dé oc-

tufare de 1978* se contrató directamente con el Servido Nacional
de Arquitectura la realización de trabajos de ampliación'y nódi*
ficación del inmueble de que ee trata, transfiriéndose -según el
presupuesto presentado en esa, oportunidad— el importe det ///////
* 31-720.000.- (Confr, fe. 9Q).-

Que por expte* N* 2X*.628/77 (Corresponde

KD J), el señor Juez titular del asiento solicitó se dejaran sin
efecto*loa trabajos reseñados, ss efectuaran los estrictamente /
necesarios y se considerara la posibilidad de encarar la cana*» /
truc don de un nuevo inmueble* para la Justicia Pe d eral del asien-
to.-

■*        *        -H

Que requerido un informe técnico al Servi-
cio HSiCional de Arquitectura sobre la posibilidad de efectuar //

////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////J/J/J/////JW/W////J////////////////////////////////

los trabajos propuesto» por el £tc# Juee, resulta que loa mistaos,
detallados a fs* 123 y 124» insumirían un gasto ds I 55.000.000.-

Que la euma ya transferida por las o**

+ T.-1.

braa aludidas en loa tres primeros considerando a de la presente*
asciende a $ 66*602* 600, * En cuanto a tales o braja, no han sido //
ejecutadas» encontrandoae euapendidao hasta tanto se adopte una /
detenainaci&a al reepeoto (Confr* nota del Servicio Nacional de
Arquitectura de fs* 129 e informe precedente del Departamento de
Arquitectura)*

Por ello y teniendo en cuenta los in-
formes que antecedan y las constancias obrantes en estos autos,

SB RESUELVEí

H--rw

1°,) Autorizar la ejecución de los nue-

i       <•     #                                                               »     *     *

vos trabajos de reparación del inmueble sede del Juzgado Pederá!

IV

de Primera Instancia de Bell Villa (Cardaba,), conforme lo -pro- /
puesto a fs* 123/124 por el Servicio Nacional de Arquitectura,-

2o.) Destinar los I 66.602.600 ya trans-

feridos conforme a lo dispuesto por resoluciones de este Tribunal
Nro si 1079/77, 997/78 y 826/78, a afrontar los gastos que deman-
darán los trabajos antes mencionados, cuyo importe asciende a //
$ 55«OOO#OOO.-

3°J la suma de $ 11#602.600 -diferen-
cia entre la suma transferida y el costo del nuevo presupuestó-
se destinará a cubrir los mayores costos o_ue se produzcan en las

+       +     *                                                 *     *     *

nuevas obras a en cazur *~

4 o.) Regístrese y remítanse Ibb SiOtua-

ciones a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos. £0-
gaee saber al Departamento de- Arquitectura y dése intervención /
al Kegistro de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d»
-Kud*