RESOLUCIÓN                                  EXPEDIENTE N°4936/88

N°524/88

Buenos Aires, 3 de mayo de 1988.-

Visto  el  presente  expediente  n°
802.886/88 del registro del Departamento de Arquitectu-

ra y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución nº 30 dictada por esta Corte Suprema con fecha 13 de enero de 1987, se ad-
judicó a la firma "Sisti y Burda S.R.L." la licitación
pública n° 23/86 destinada a contratar la renovación in-
tegral de la instalación sanitaria, refacción de sola-
dos, preparación de la instalación eléctrica y tareas
generales de mantenimiento en el edificio sede del Juzga-
do Federal de Primera Instancia de Bahía Blanca (Pcia.
de Buenos Aires) -confr. fs. 8-.

Que a fs. 4 y 6 el Departamento de

Arquitectura solicita la aprobación de nuevos trabajos,
requeridos por la Defensoría Federal de dicho asiento
(confr. fs. 1).- .

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar el mayor gasto por traba-
jos adicionales en la obra de referencia, conforme al
presupuesto detallado que corre agregado a fs. 2/3 por
la suma de AUSTRALES CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($A 5.469,20), afectando el gas-
to a la Cuenta "Ampliaciones y remodelaciones -todo el
país" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto General
de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1988
(art. 13 de la Ley de Contabilidad).-

2o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4.

3°) Aprobar el reconocimiento de Va-
riaciones de Costos por aplicación de la Ley n° 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual oportunamente suscripta.-

4o) Fijar que -por donde corresponda-
se solicite a la firma "Sisti y Burda S.R.L." la amplia-
ción de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

5°) Determinar el encuadre legal de

estos trabajos en lo previsto en el artículo 9o, incisos
a) y b) de la Ley n° 13.064 de Obras Públicas.-

6o) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales.-

R.N.O.