RESOLUCIÓN           EXPEDIENTE N° 24.165/96
N° 1772/96           ADMINISTRACION GENERAL

mg1868

Buenos Aires, 18 de octubre de 1996.-

Visto lo solicitado por el titular del

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional N° 25 de la Capital, Dr. Francisco Miguel
A. Trovato, y teniendo en cuenta lo expuesto
precedentemente por la Cámara del fuero;

SE RESUELVE:

Decretar -en ejercicio de la facultad

establecida por el Artículo 2o del Reglamento para la
Justicia Nacional- feriado judicial para la Secretaría
N° 161 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional N° 25 de la Capital, durante los
días 21 al 25 del corriente, ambos inclusive, para que
se efectúe el traslado de esa Secretaría; sin perjuicio
de la valides de los actos procesales que pudieran cum-
plirse.

Regístrese, hágase saber y archívese.

Resolución N°                                            Expte. N° 1.853/92

Que es necesario aclarar y determinar
correctamente los montos que, por diferentes conceptos se reclama,
y posteriormente, practicar la liquidación final de la obra inconclusa.

Por ello,

SE RESUELVE:

1o) Revocar el contrato de obra pública suscripto
con la empresa "Almir S.R.L.", atinente al edificio sito en Bartolomé
Mitre esquina Costa de la localidad de Morón (Bs.As.), en orden a
las consideraciones expuestas en el segundo, quinto y sexto
considerando.

2o) Aprobar el acta de recepción provisional y
definitiva obrante a fs.244/266, suscripta por el arq. Alberto Grosso,
en representación de la ex Prosecretaría de Arquitectura, y por el
ing. Rodolfo Alessandrini, en representación de "Almir S.R.L."

3o) Mantener la retención de las fianzas y
garantías constituidas, conforme fue dispuesto en la Resolución N°
1152/93 de este Tribunal, hasta tanto se determine si el contratista
se halla incurso en la conducta descripta en el art.26 de la ley
13.064. A tales fines, requiérese de la Dirección de infraestructura
Judicial de este Tribunal la elaboración de un informe técnico que
precise si los vicios que presenta el edificio son ocultos o aparentes y
en el que deberá expresarse si era posible su detección antes de

comenzar la obra, teniendo en cuenta los elementos obrantes en la
causa y las medidas que esa oficina estime necesario producir para
expedirse concreta y fundadamente sobre la cuestión.

4o) Disponer la apertura a prueba con relación a[
reclamo que tramita por expediente 704/94, la cual deberá
sustanciarse en el plazo de cuarenta (40) días, debiéndose ofrecer
en el término de los diez (10) primeros días, teniendo en cuenta los
preceptos de la ley de obras públicas 13,064, a cuyo efecto
intervendrá la Dirección de Infraestructura Judicial.

5o) Regístrese. Notifíquese por Ujiería a la
empresa "Almir S.R.L", Hágase saber a la Subsecretaría de
Administración y a la Dirección de Infraestructura Judicial con la

remisión de las actuaciones,  previa intervención del  Registro de

Inmuebles Judiciales.