RESOLUCION Nº 313/82         Ref. Nº49 del Expte. N° 4770/64

-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res. Nº 1454/82, modifica art. 1º

Buenos Aires, 26 de marzo de 1982.-
Vistas estas actuaciones por las que la

firma "CAÑOGAS de José S. Galiano" contratista de la obra
pública de instalación de gas y red correspondientes, en
el nuevo edificio de los Tribunales Federales de la ciu-
dad de Mendoza, solicita la actualización de las sumas re-
cibidas en mora como pago de esos trabajos,
Considerando:

Que el certificado Nº 2 de obra por trabajos
ejecutados durante los meses de mayo, junio y julio de //
1981, y por un total de $  40.921.547 fue abonado en dos
(2) veces habiéndose puesto a disposición de la adjudica-
taria las cantidades de $ 30.961.547 y $ 9.960.000.-el
30 de octubre y 22 de diciembre de ese año, respectivamen-
te, cumplidos los plazos establecidos por la Ley Nº21.392
y sus decretos reglamentarios.-

Que el Departamento de Arquitectura informa
a fs. 4 que corresponde el reconocimiento solicitado, acom-
pañando la planilla de la que resulta que debe hacerse efec-
tiva la suma de $  12.028.522, para la cancelación total de
lo adeudado, dentro de los 30 días hábiles de la fecha del
estudio, realizado el 26 de febrero último.-

Que la Subsecretaría de Administración, rati-

fica a fs. 9, el dictamen del Departamento de Arquitectura.-
SE RESUELVE:

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administración

a liquidar a la firma "CAÑOGAS de Jose S. Galiano" la cantidad
de PESOS: DOCE MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDoS /
($ 12.028.522.-),-en concepto de actualización e intereses /
por mora en el pago del certificado de obra Nº 2 correspon-
diente a trabajos de instalación de gas y red de gas natural,
en el nuevo edificio de los Tribunales Federales de la ciudad
de Mendoza, conforme lo establecido en la Ley Nº 21.392, y sus
decretos reglamentarios, recomendando la agilización de los /
trámites pertinentes para su pago efectivo antes del 13 de /
abril próximo a fin de evitar un nuevo reajuste.-

2o) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobrantes
de Ejercicios Anteriores".-

3o) Regístrese, comuníquese al Departamento de Arqui-
tectura y vuelva a la Subsecretaría de Administración a los efec
tos dispuestos.-

b.m

A