RESOLUCION  Nº 101/84   S.S.A.

Ref. Nº 77 del Expte.Nº 1999/74

Buenos Aires,  12  de julio de 1984.-
Visto el presente expediente N° S-1999/74 Ref.
Nº 77 correspondiente al N° 356.467/34 del registro de la
Subsecretaría de Administración y el N° 00942/84 del regis-
tro del Departamento de Arquitectura, caratulado "Tribuna-
les Federales de Córdoba-construcción edificio-contrato
BENITO ROGGIO S.A.-Actualización e intereses por inora pa-
go certificados-" y
Considerando:

Que la firma BENITO ROGGIO S.A./ solicita en
estas actuaciones el pago de la suma de $a. 504-666,63.-
en concepto de actualización e intereses por mora en el
pago parcial del certificado N° 42 de Diferencia de Costos
y teniendo en cuenta lo manifestado a fs. 4/5 por el Depar-
tamento de Arquitectura y a fs. 7 por el Departamento Admí-
nistrativo (División Técnica de la Subsecretaría de Adminis-
tración) y lo dispuesto en la Acordada N° 44/83,
SE RESUELVE;

1o) Autorizar a la Subsecretaría de Administra,
ción a liquidar y abonar a la firma "BENITO ROGGIO E HIJOS
S.A." la suma de PESOS ARGENTINOS QUINIENTOS CUATRO MIL /
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS //
C$a. 504.666,63) en concepto de actualización e intereses
por mora en el pago a cuenta del certificado N° 42 de Dife-
rencia de Costos referido a la Obra "Tribunales Federales
de Córdoba"--

2o) Imputar el presente gasto a la Cuenta //
"Plan de Trabajos Públicos (Córdoba)" (1-05-004-4-42-4210-
58-01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
//////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

Financiero del año 1984.-

3o) Regístrese, hágase saber y devuélvase a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos- Dése interven
ci6n al Registro de Inmuebles Judiciales.-

b.m