RESOLUCION Nº 984 / 90                                                                                        EXPEDIENTE    Nº 2411/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.1086

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1990.-

Vistas las presantes actuaciones y

Considerando:

Que en atención a lo informado por la Se-
cretaría de Superintendencia Administrativa a fs. 51,
resulta conveniente aceptar el ofrecimiento de la contra-
tista AION S.A.I.C.I. y A., consistente en efectuar una
quita sobre el monto a percibir por la construcción e
instalación de la subestación transformadora en la obra
pública de los Tribunales Federales de Viedma.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aceptar la propuesta de AION S.A.I.C.
I. y A, formulada a fs 51 de las presentes actuaciones
en el sentido de efectuar una quita del cuarenta por
ciento (40%) sobre el monto a percibir por la construc-
ción e instalación de la subestación transformadora de
la obra pública de Viedma (Río Negro).-

2°) Encomendar a la Prosecretaría de Arqui-
tectura los recaudos respecto al tiempo y forma de las
certificaciones respectivas.-

3o) Regístrese, hágase saber por oficio a
AION S.A.I.C.I. y A. y remítanse las actuaciones a la
Prosecretaría de Arquitectura, previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales.-