RESOLUCION                          Ref. N°7 del Expte. N°1454/85

N°401/86

Buenos Aires, 30 de julio de 1986.-
Visto el presente expediente N° 1607/86 del
Registro del Departamento de Arquitectura (N° 394.560/86

de la Subsecretaría de Administración) y
Considerando:

Que por Resolución de este Tribunal N° 737/
85, se adjudico a la firma "Ingeniero Civil Carlos Nieder-
le" la licitación pública N° 3/85, para la realización de
trabajos de refacciones en el edificio sede del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Catamarca, por un importe
total de AUSTRALES VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO //////
($A  23.508.—).-

Que a fs. 1 la contratista solicita la anu-
lación del item N° 15 del presupuesto de la obra, por la
imposibilidad técnica de ejecutar el correspondiente tra-
bajo de reparación de las cerraduras de combinación de /
las cajas de seguridad existentes en la bóveda del  edifi-
cio.-

Que a fs. 4 se adjunta el presupuesto de eco-
nomía confeccionado con arreglo a lo establecido en el Ar-
tículo 27, punto 5o, de las Cláusulas Generales Que forman
parte del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Con-
tratación de Obras Públicas.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
por el Departamento de Arquitectura a fs. 3 y 7/8,
SE RESUELVE:
///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

1o) Aprobar el presupuesto de economía obrante a
fs. 4, cuyo monto asciende a la suma de AUSTRALES QUINIENTOS
VEINTE ($A  520.—) como un "menor gasto" del contrato suscripto
con la firma" Ingeniero Civil Carlos Niederle"

2o) Establecer que la referida economía se encuen-
tra comprendida en el artículo 30 de la Ley N° 13.064 de Obras

Públicas.-

3o) Regístrese y devuélvase a la Subsecretaría de
Administración, a sus efectos.-

b.m