RESOLUCION Nº 315/79.-

REF.  Nº 9  del EXP. Nº 5.023/64

-SUPERINTENDENCIA-

ver res nº 935/80

Buenos Aires,     24      de abril de 1979.-

Visto el presente  expediente Nº  53.128/64   (Correspon-

de Nº 9) y sus agregados Nros. 238.938/78 y 240.228/78 del re-
gistro de la Subsecretaría de Administración por los que se //
tramita la construcción del futuro edificio para sede de los /
Tribunales Federales   de  Mercedes   (Buenos Aires):   y

Considerando:

Que el solar donde se ha proyectado eri-
gir dicho inmueble fue oportunamente donado por la Municipali-
dad de esa   ciudad.-

Que  por Resolución de esta  Corte  Suprema

Nº 621 de fecha 27 de julio de 1978 (Confr. fs. 7) se autorizó
a la citada Subsecretaría a completar la documentación licita-
ria y efectuar el pertinente llamado a licitación para la Es-/
tructura de Hormigón Armado correspondiente a la obra de refe-
rencia, disponiendose, asimismo, que el Departamento de Obras
de  dicha  Subsecretaría  ejercería  la   dirección y conducción de

la  misma.

Que mediante  Resolución del  Tribunal Nº

1022 del 4 de diciembre de 1978 (Confr. fs. 15) se aprobó la /
documentación presentada por la Subsecretaría de Administra-//
ción, compuesta por planos y pliegos que comprendían Cláusulas
Especiales, Claúsulas Generales, Régimen de Reajuste de Varia-
ciones de  Costos,  Régimen de Financiación,   Especificaciones //

Técnicas Particulares, Presupuesto Oficial y Pliego Tipo de Ba-
ses y Condiciones y Fórmula  de  Propuesta.   Asimismo,   se  la  auto,

//////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

rizó a efectuar la licitación de referencia con arreglo a lo
establecido por la  ley 13.064 de Obras Públicas.-

Que por Resolución Nº 11 del 15 de enero ppdo, //
(Confr. fs. 17) se dispuso que la Subsecretaría de Adminis-
tración registre la afectación provisional en el presente //
ejercicio financiero y con cargo a la Cuenta "Sobrantes de /
Ejercicios Anteriores", de la suma de $ 150.000.000 para la
ejecución de la obra de que se trata, sin perjuicio de los /
compromisos contables que deba registrar para el mismo fin /
con cargo a los créditos previstos en el Plan de Trabajos Pú-
blicos del   corriente  ejercicio.-

Que  efectuado  el  pertinente  llamado  a  licitación
por  el  Corresponde Nº  10  del  exp.   del   registro  de  la   Subse-/
creta ría   de Administración Nº   53.128/78  -en dos  cuerpos- y /
teniendo  en  cuenta  lo  allí  informa do por  dicha  Subsecretaría
a  fs.   238 y por  la  Comisión de Preadjudicaciones a  fs,   239.-

SE  RESUELVE:

1º)  Aprobar la Licitación Pública Nº

7/79 tramitada por la Subsecretaría de Administración (Depar-
tamento de Obras) para la Estructura de Hormigón Armado y //
parte de la mampostería del futuro edificio sede de los Tri-
bunales Federales  de  Mercedes   (Buenos Aires).-

2º)  Adjudicar la mencionada  obra,   por

menor precio,   a la firma  "Empresa  SO-CON  S.R.L.",   por el mon-
to  de   su oferta  que asciende a  la   suma  de PESOS:  TRESCIENTOS
DOCE MILLONES  NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS  CINCUENTA
Y TRES   ($ 312.921.553.-).-

////////////////////////////////////////////////////////////

- 2 -

RESOLUCION Nº 315/79.-

REF. Nº 9 del EXP. Nº 5.023/64
-SUPERINTENDENCIA-

/////////////////////////////////////////////////////////////

3º) Imputar el gasto atento lo informado por la
Subsecretaría de Administración a fs. 21 y 22, de la siguiente
manera:

-$    150.000.000 a la  Cuenta "Plan de Trabajos Públicos - Mer-
cedes" (1-05-004-5-52-5210-51-01-10) y

-$      13.971.553 a la Cuenta "Sobrantes de Ejercicios Anterio-

res".-

4º) Regístrese y devuélvanse a la Subsecretaría
de Administración, a sus efectos. Dése intervención al Regis-
tro  de Inmuebles Judiciales.-