RESOLUCION Nº 1454/80

Ver Res. Nº 1579/80, modifica art. 1º

Expte. N° 756/76-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1980.-

Visto el presente expediente Nº 200.275/76

y sus agregados del registro de la Subsecretaría de Admi-

nistración, por los que se tramita la realización de tra-
 bajos de adecuación y mejoramiento del edificio sede del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Cuarto (Cór-
doba); y

Considerando

Que mediante Resolución del Tribunal Nº 422
de fecha 24 de mayo de 1978, se autorizó a la Subsecre-
taría de Administración a contratar directamente con el
Servicio Nacional de Arquitectura, la realización de los
citados trabajos, conforme al Presupuesto elevado oportu-
namente por la suma de $ 7.489.560.-

Que según lo señala el mencionado Servicio,
las obras no pudieron iniciarse debido a las filtraciones
e inundaciones que se producían en la sala de calderas.
problemas que recién han sido solucionados.-

Que en consecuencia, el citado organismo esta-
tal elevó un nuevo presupuesto actualizado por los traba-
jos de que se trata, por un importe de $ 94.815.000.-, so-
licitando el 30% de dicho monto, lo que representa la su-
ma de $ 20.954.560 deducidos los $ 7.489.560 ya transferi-
dos.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado a

fs. 83 por el Departamento de Arquitectura,

SE RESUELVE:

////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

1°) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-

tración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de
Arquitectura la suma de PESOS: VEINTE MILLONES NOVECIEN-
TOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA  /////////
($ 20.954.560.-),  por los trabajos de referencia.-

2°)  Imputar el presente gasto a la Cuenta /
"Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3°) Regístrese,  hágase  saber al Departamen-
to  de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la /
Subsecretaría de Administración,   a sus efectos.  Dése 
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

j.c.d.