RESOLUCION
Nº 118/86.-

EXPEDIENTE Nº 1928/85 -S.S.A.-

Buenos Aires, 19 de marzo de 1986.-

Visto el presente expediente Nº381.295/
85 del registro de la Subsecretaría de Administración,
por el cual se tramita la construcción de una Alcaldía
para Menores en el 8º piso del Palacio de Justicia; y
CONSIDERANDO:

Que la citada Subsecretaría (Subdirección
de Servicios y Producción) informa a fs. 51/53 y 115/
121 sobre las medidas a adoptar para concretar en tres
etapas las referidas obras,-

Que es proposito de este Tribunal la inme-
diata iniciación de los trabajos mencionados, a fin de
subsanar con toda premura las graves consecuencias que
acarrea el no contar con lugares aptos para el aloja-
miento de menores.-

Que por lo tanto, es prioritario impri-
mir celeridad a la adquisición de los materiales perti-
nentes como así también disponer el doble turno de ta-
reas para facilitar el avance de la obra.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Asignar a la Subsecretaría /

de Administración (Subdirección de Servicios y Produc-
ción) la suma de NUEVE MIL AUSTRALES ($A 9.000.-) para
atender la inmediata adquisición de los materiales para
concretar la primera etapa, con cargo de rendir cuenta

/////

/////

documentada de su inversión.-

2o) Autorizar la realización de horas

extraordinarias durante el lapso de sesenta (60) días, a
razón de cuatro (4) horas diarias, para los siguientes //
cargos del Personal Obrero y de Maestranza:

1 Oficial Superior

2 Auxiliar Principal

1 Auxiliar   Principal   1ra.

2 Auxiliar   Principal   2da.

3 Auxiliar   Principal   4ta.
3 Auxiliar   Principal   5ta.
5 Auxiliar   Principal   7ma.

3o) Asignar la suma de DOS MIL CUAREN-
TA AUSTRALES ($A 2.040.-) en concepto de gastos de almuerzo
del citado personal, a razón de $A 2.- diarios a cada uno.-

4º) Autorizar a la Subsecretaría de /

Administración a iniciar las tramitaciones pertinentes pa-
ra lograr la urgente adquisición de los materiales y herra-
mientas, cuyo listado obra a fs.56/75.-

5o) Disponer la reserva de los mate-
riales detallados a fs. 9 3/114 para su utilización en la /
obra de referencia.-

6º) Imputar el presente gasto de la /
siguiente manera:

a) $A 8.940,90  a la Cuenta "Otros Bienes de Consumo"

(1-05-002-1-12-1210-225)

b) $A 5.597.-  a la Cuenta "Moblaje" (1-05-002-4-41

4120-301)

/////

RESOLUCION Nº118/86.-                             Expediente nº 1928/85.-

c)  $A   300.- a la Cuenta:"Otras inversiones" (1-

05-002-4-41-4120-325),

d)  $A 10.736,64 a la Cuenta:"Sobrantes de Ejercicios

anteriores"

e)  $A 2.040.-  a la Cuenta:"Alimentos y productos /

agropecuarios" (1-05-002-1-12-1210-
201)

f) $A   244,40 a la Cuenta:"Productos de la minería,

petróleo y sus derivados (1-05-002-1-
12-1210-202)

g)  $A 4.996,50 a la Cuenta:"Madera, corcho y sus ma-

nufacturas" (1-05-002-1-12-1210-204)

h) $A     9,75 a la Cuenta:"Papel, cartón e impre-/

sos" (1-05-002-1-12-1210-205)

i) $A   552,27 a la Cuenta:"Productos químicos y me-
dicinales" (1-05-002-1-12-1210-206)

j) $A  4.329,70 a la Cuenta:"Cueros, plásticos,caucho

y sus manufacturas" (1-05-002-1-12- /
1210-208)

k) $A 7.214,28 a la Cuenta:"Piedra, vidrio y cerámi-

ca" (1-05-002-1-12-1210-209)

1) $A 5.919,30 a la Cuenta: "Metales comunes y sus ma-

nufacturas" (1-05-002-1-12-1210-210)

m) $A   895,90 a la Cuenta: "Maquinarias y herramien-
tas" (1-05-002-4-41-4110-276).-

7º) Regístrese y devuélvase a la Subse-/
cretaría de Administración. Dése intervención al Regis-
tro de Inmuebles Judiciales