RESOLUCION Nº193/87                                  Expte.Nº 3072/87-SUFERINTENDENCIA

Buenos Aires, 6 de marzo de 1987.-
Vista la necesidad de determinar un procedi-
miento de excepción para finalizar los trabajos que permitan
instalar -en el menor plazo posible- la Cámara Federal de A-
pelaciones y la Fiscalía de Cámara de San Martín (Provincia
de Buenos Aires); y
Considerando:

Que resulta imprescindible fijar una norma espe-
cífica que asegure la ejecución en un plazo de treinta (30)
días a partir de la disponibilidad de los recursos aplicables,
de los trabajos ya iniciados en la futura sede de los tribuna-
les federales creados por la ley Nº 21.161 en la localidad de
San Martín, Provincia de Buenos Aires.-

Que median en el caso razones de mejor adminis-
tración de justicia que han determinado la necesidad de modi-
ficar los plazos de instalación originalmente previstos y que,
al acortarse en forma significativa por los motivos aludidos,
tornan ineludible  la adopción de medidas excepcionales en /
cuanto al procedimiento que garantice el suministro de recur-
sos humanos y materiales a utilizar.-
Que, en tal sentido, el precedente informe de la
Asesoría de Planeamiento da cuenta de diversos requerimientos
específicos que deben satisfacerse, consecuencia de la evalua-
ción efectuada por los profesionales intervenientes.-

///////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

Que a los efectos de garantizar la eficacia opera-
tiva del conjunto de medidas propuestas, es menester deslindar
con claridad los diferentes aspectos involucrados, discriminando
asimismo las responsabilidades emergentes en base a constancias
documentales de los trámites e intervenciones de las áreas per-
tinentes.-

Que ello es así por cuanto se ponen a disposición
de los profesionales a cargo de la ejecución de los trabajos, /
recursos financieros -con obligación de rendir cuenta- que exce-
den los montos normales utilizados en procedimientos de excep-
ción.- Su correcta administración, por lo tanto, exige extremar
los recaudos del régimen a aplicar.-
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Asignar a la Subdirección General de Ser-
vicios y Producción una partida especial de AUSTRALES VEINTICUATRO
MIL ($A  24.000.--), con cargo de rendir cuenta documentada de su /
inversión.-

2o) Encomendar la administración de los fondos

asignados a la Subsecretaría de Administración, los que serán entre-
gados a la dependencia usuaria en cuatro (4) cuotas iguales y conse-
cutivas.- La rendición de cada cuota para la recepción de la siguien-
te deberá efectuarse contra la presentación de comprobantes de gastos
por un importe total equivalente al ochenta por ciento (80%) del mon-
to de cada cuota.- Los gastos inferiores a AUSTRALES QUINIENTOS ////
($A 500.—) deberán rendirse según el procedimiento establecido para
el régimen de "caja chica", mientras que -los que excedan ese impor-
te- se efectuarán de conformidad con lo previsto en el art. 62, inc.
10 de la Ley de Contabilidad.-

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº193/87                                   Expte.Nº 3072/87-SUPERINTENDENCIA

/////////////////////////////////////////////////////////////

3º) La dirección de la obra y el responsable del
suministro de recursos deberán documentar diariamente las ges-
tiones respectivas en la forma más adecuada, consignando en /
detalle los recursos humanos, materiales aplicados y trabajos
realizados, remitiendo dicha documentación a la Asesoría de
Planeamiento del Tribunal para la elaboración del informe fi-
nal.-

4o) Las alteraciones que puedan producirse en el
trámite de ejecución serán puestas de inmediato en conocimien-
to de dicha Asesoría, la que deberá proponer también -en pla-
zo perentorio- las medidas a adoptar para que se garantice /
la prosecución de los trabajos.-

5o) Durante el plazo de realización fijado -trein-
ta  (30) días a partir de la disponibilidad de los fondos asig-
nados- las dependencias intervinientes quedan facultadas para
extender el horario de trabajo del personal afectado en la pro-
porción que estimen necesario a los efectos de asegurar el cum-
plimiento del cronograma previsto, debiendo comunicar la nómi-
na respectiva a la Subsecretaría de Administración a los fines
de la pertinente liquidación de haberes y a la Asesoría de //
Planeamiento a fin de acumular las constancias documentales //
de utilización de recursos.-

6o) La Asesoría de Planeamiento deberá elevar

un informe final acerca del cumplimiento de lo ordenado en la
presente resolución, adjuntado dichas constancias -remitidas
//////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

por las dependencias intervinientes- de conformidad con lo es-
tablecido en los puntos precedentes.-

7º) Atender la partida asignada con cargo a la Cuen-
ta "Otros servicios no personales" (1-05-002-1-12-1220-250) /
del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero
del año 1987 (Artículo 13 de la Ley de Contabilidad).-

8º) Regístrese y remítanse las actuaciones a la Sub-
secretaría de Administración, a sus efectos.-

b.m