RESOLUCION Nº 70/88

EXPEDIENTE Nº 1636/85 -Cde.3-

Buenos Aires, 18 de enero de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales se tramita la contratación de los trabajos de
refacción, renovación de la instalación eléctrica y reha-
bilitación del servicio contra incendio en el edificio
sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; y

CONSIDERANDO:

Que dicha licitación fue autorizada

por esta Corte Suprema mediante resolución nº 462 de fe-
cha 3 de junio de 1987 (confr* fs. 501).-

Que el día 7 de septiembre ppdo, se

produce la apertura de la misma, presentándose solamente
dos ofertas (fs. 519) que, comparadas con el presupuesto
oficial actualizado a esa fecha resultan un 50% y un
120% superiores a lo allí estimado según lo informado
por el Departamento de Arquitectura a fs, 650/51 y 664.-

Que, si bien por un error se omitie-
ron incluir en la documentación técnica del concurso,
diversas aclaraciones relacionadas con la obra de rehabi-
litación del sistema contra incendio, -circunstancia que
evitó que los oferentes pudieran cotizar al respecto-
como consecuencia de lo cual la Comisión de Preadjudica-
ciones (fs. 652) aconsejó dejar sin efecto la licita-
ción; debe señalarse que lo apuntado en el considerando
precedente, sin lugar a dudas, de igual forma hubiera
hecho fracasar la misma por lo inequitativo de las ofer-
tas presentadas,

Por ello, teniendo en cuenta lo in-
formado por el Departamento de Arquitectura y lo aconse-
jado por la Comisión de Preadjudicaciones,

SE RESUELVE:

1º) Desestimar las ofertas nos. 1 y
2 presentadas a fs. 519.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Declarar desierta la Licitación

Pública n° 8/87 por falta de ofertas válidas y proceder a
un nuevo llamado.-

3o) Aprobar la nueva documentación

licitaria preparada por el Departamento de Arquitectura
obrante a fs, 665/766 para contratar mediante licitación
pública, por el sistema de ajuste alzado y unidad de medi-
da y sujeta al régimen de la Ley 13.064 de Obras Públi-
cas, la ejecución de los citados trabajos autorizándose,
a tales efectos, al Departamento de Compras.-

4°) El importe aproximado de AUSTRA-
LES TRESCIENTOS SESENTA MIL ($A 360.000.-), destinado a
atender el gasto emergente de la licitación que se autori-
za, deberá afectarse a la Cuenta "Ampliaciones y remodela-
ciones -todo el país" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Pre-
supuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero
del año 1988 (art, 13 de la Ley de Contabilidad).-

5o) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura recomendándosele, asimismo, la
adopción de las medidas que estime necesarias a fin de
evitar la reiteración de hechos como el presente y remíta-
se a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'