RESOLUCIÓN                                                                      EXPEDIENTE N° 1281/89

N° 627/89                                                                      SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.340

Buenos Aires, 25 de julio de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones; y

Considerando:

Que el Departamento de Arquitectura

informa sobre la necesidad de autorizar trabajos adicio-
nales de la Obra Pública del Juzgado Federal de San Isi-
dro, referido a la adecuación de la Instalación Eléctri-
ca, por la suma de $A 48.411,50.-

Que los adicionales a autorizar en-
cuentran su marco legal en el art. 4° de la Resolución
N° 63/89 y en el art. 9 inc. b) de la ley 13.064.-

Por ello, SE RESUELVE:

Autorizar la ejecución de los adicio-
nales de obra referidos a la adecuación de la instala-
ción eléctrica de la Obra Pública de refacción del inmue-
ble de San Isidro, adjudicada por resolución n° 63/89 y
conforme al detalle de fs. 4/6.-

Regístrese y remítanse las actuacio-
nes a la Subdirección General de Servicios y Producción.-