RESOLUCIÓN Nº 1288/79.

Ref.3 Exp.Nº 1034/69 - SUPERINTENDENCIA -

Buenos Aires,.28 de diciembre de 1979.-

Visto el presente expediente Nº 212.006/77

y sus agregados del registro de la Subsecretaría de Administración,
por los que se tramita la realización de los trabajos do estudio de
suelos en el terreno destinado a la construcción de los Tribunales
Federales de General Roca (Rio Negro); y
Considerando:

Que por Resolución de esta Corte Suprema Nº 257 de fecha
11 de abril de 1977 se aprobó el presupuesto presentado por el Servi-
cio Nacional de Arquitectura por dichos trabajos, que ascendió a la
suma de $ 371.000.- (fs. 11).-

Que, con posterioridad, y en concepto de mayores costos,
fue transferida, por la obra de que se trata, la suma de $ 579.000.-
(Resolución Nº 932/77).-

Que por exp. S.A. Nº 268.688/79, el Servicio Nacional de
Arquitectura da cuenta de la finalización de los trabajos y acompaña
la liquidación final de los mismos, de la que resulta que corresponde
transferirle la suma de $ 744.380.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado a fs. 29/30
por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administración a li-
quidar y transferir al Servicio Nacional de Arquitectura la suma de
PESOS i SETECIENTOS CUARENTA Y GUATEO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ ///
744.380.-), por la ejecución de los trabajos de referencia.

2º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Plan de Traba-
jos Publicos-Ampliaciones, remodelaciones y obras varias en Edificios
Judiciales (l-05-004-5-52-5210-93-0l) del Presupuesto General de Gas-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

-///////////////////////////////////////////////////////////////////

tos para el Ejercicio Financiero del año 1979.-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada Subsecreta-

ría, a sus efectos, Hágase saber al Departamento de Arquitectura y
dese intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-