RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 3360/87

N° 743/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.591

Buenos Aires,1 de setiembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales se tramita la licitación pública n° 10/88 pa-
ra contratar la ejecución de los trabajos de renovación
de las instalaciones sanitarias del Palacio de Justicia;

y

Considerando:

Que este Tribunal mediante resolu-
ción n° 45 de fecha 6 de enero ultimo (confr. fs. 583)
aprobó, dicha contratación, adjudicando la misma -por
menor precio- a la firma "FUTURPLAST S.A.", de acuerdo a
su oferta de fs. 225/306 y 578, por el importe total de
($A 310.197.-).-

Que, posteriormente,  se procedió a

suscribir el correspondiente contrato de obra publica
(confr. fs. 598/603) , el que fue aprobado por resolución
n° 291 de fecha 28 de marzo último (confr. fs. 608).-

Que según resulta de fs. 614 se tra-
mitó la pertinente orden de iniciación de los trabajos,
haciéndosele saber a la firma que de conformidad con lo
prescripto en el art. 4o del contrato debía -dentro del
plazo de quince días de recibida la comunicación- dar co-
mienzo a las obras.-

Que  como  consecuencia  de  ello,

FUTURPLAST S.A. solicitó en primer lugar una prórroga de
treinta (30) días, alegando imposibilidad para el cumpli-
miento de la medida en razón del desabastecímíento y la
falta de precios de referencia para conseguir los mate-
riales necesarios. Asimismo doce (12) días después -sin
esperar una respuesta a lo requerido- plantea la ruptura
del contrato (confr. fs. 615 y 622/623}.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que las razones invocadas deben ser

tenidas en cuenta para eximir a la firma de las penalida-
des que-en otras circunstancias- le hubieran correspondi-
do por su incumplimiento, debiendo rechazarse por improce-
dente todos los otros planteos de la empresa (confr. fs.
622/623).-

Por ello, SE RESUELVE:

1o)  Rescindir  el  contrato de  obra

oportunamente suscripto con la firma "FUTURPLAST S.A.",
referido a la licitación pública n° 10/88 por los traba-
jos de renovación de instalaciones sanitarias en el Pala-
cio de Justicia, sin aplicación de penalidades.-

2°) Rechazar -por improcedente- los
demás planteos formulados por la empresa.-

3o) Autorizar al Departamento de Com-
pras a convocar un nuevo llamado a licitación.-

4°) Regístrese, hágase saber y remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción a sus efectos, previa intervención del registro de
Inmuebles Judiciales.-