RERSOLUCION

Nº 636/90

EXPEDIENTE Nº  1423/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

J.512

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1990.-

Vistos   los   expedientes   Nros.

803.859/89, 803.975/89 y 804.216/90 del registro de la
Prosecretaría de Arquitectura, por donde tramitan, res-
pectivamente , las observaciones planteadas por el señor
Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata,
Dr. Jorge Ferro, con respecto a las obras llevadas a ca-
bo en el edificio de Bolivar 1052; la aprobación del Ac-
ta de Recepción Parcial Definitiva y su Cláusula comple-
mentaria, de los trabajos de remodelación del edificio
citado y los trabajos complementarios del edificio de la
calle Viamonte 2128, sede del Juzgado Federal N° 1, am-
bos de la ciudad de Mar del Plata, aprobados por resolu-
ción N° 475/86, así como de los trabajos adicionales,
aprobados por las resoluciones Nros. 351/86, 482/87,
531/87, 910/87 y 27/88? y

Considerando:

Que durante el plazo de garantía se

formularon a la contratista observaciones sobre anomalí-
as detectadas, las que vencido el mismo, aún subsisten-

Que  en  la  Cláusula  Ampliatoria,

obrante a fs. 19/20 del expediente N° 804.216/90, que in-
tegra el Acta de Recepción Parcial Definitiva de fecha 6
de julio de 1989, la contratista asume el compromiso de
ejecutar las tareas faltantes, en el plazo en que se es-
tipula.-

Que, por la envergadura de las defi-
ciencias aparecidas, la eventual denegación de la recep-
ción parcial definitiva conllevarla para la contratista
los perjuicios emergentes de la no cancelación de las ga-
rantías que ampara la ejecución integral de la obra.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Que, a su vez, en garantía de la obli-

gación asumida, la contratista presta conformidad a la re-
tención de las garantías proporcionales a los trabajos
faltantes, en la mencionada cláusula ampliatoria.-

Que la Prosecretaría de Arquitectura

informa a fs.34 que la empresa está cumpliendo con las
tareas encomendadas.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar el Acta de Recepción Par-
cial Definitiva, que en tres ejemplares obra a fs. 12 a
14 del expediente N° 803.975/89, suscripta por la Arq.
Gullermina I. Lysholm, en representación de la
Prosecretaría de Arquitectura, y el Ing. Gerardo J.
Mazieres por la firma Raffo y Mazieres S.A. , adjudicata-
ria de los trabajos de referencia, con reserva de cumpli-
miento por la contratista del compromiso asumido en los
artículos 1o y 2o de la Cláusula Ampliatoria de fs. 19/20
Sel expediente N° 804.216/90, que se aprueba.-

2o)  Autorizar a la Subsecretaría de

Administración y a la Prosecretaría de Arquitectura a re-
tener las garantías de ejecución del contrato proporciona-
les a los trabajos faltantes, según conformidad prestada
por la contratista en el artículo 3 o de la Cláusula
Ampliatoria, precedentemente citada.-

3º) Regístrese, comuníquese a la Sub-
secretaría de Administración con copia de la Cláusula
Ampliatoria de fs. 19/20 del expediente N° 804.216/90, y
remítanse las actuaciones a sus efectos, que notificará a
la contratista, previa intervención del Registro de Inmue-
ble Judicial,-