RESOLUCION                                   EXPEDIENTE N° 3549/87

Nº 678/87                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,14 de agosto de 1987.-

Visto  lo  expuesto  precedentemente

por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Pro-
vincia de Buenos Aires); y

CONSIDERANDO:

Que   esta Corte Suprema ha dado -per-
manentemente- prioridad   a las medidas necesarias para la
instalación y puesta en   funcionamiento del Tribunal cita-
do.-

Que teniendo en cuenta la fijación

de audiencias orales para el mes próximo por parte de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, corresponde
acelerar los trabajos a los efectos de asegurar el nor-
mal desarrollo de los procedimientos judiciales.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Remitir las presentes actuacio-
nes al señor Subdirector General de Servicios y Produc-
ción, Arquitecto 'Horacio Oscar Vega, a fin de que asuma
personalmente la conducción y terminación de los traba-
jos indispensables en el edificio sede de la Cámara Fede-
ral de Apelaciones de San Martín (Provincia de Buenos
Aires), en la forma requerida por el mencionado tribunal
en su Resolución de fecha 10 del corriente (confr. fs.
48/49).-

2a) Autorizar a tales efectos al fun-
cionario citado a que adopte las medidas que estime co-
rresponder en materia de horas extraordinarias, gastos
de comida y habilitación de feriados, para el logro del
objetivo fijado.-

3º) Asignar a la Subdirecciòn Gene-
ral de Servicios y Producción una partida especial de
AUSTRALES CIENTO CUARENTA MIL ($A 140.000.-), con cargo
de rendir cuenta documentada de su inversión, destinada
a la adquisición de los materiales necesarios para la
terminación de las obras.- Dicha partida deberá ser en-
tregada en dos (2) cuotas, fijándose la primera en AUS-
TRALES CIEN MIL ($A 100.000.-).-

/////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

4°) Afectar la suma citada precedente-
mente a la cuenta: "Ampliaciones y remodelaciones -todo
el país-" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto Gene-
ral de Gastos para el ejercicio financiero del corriente
año (confr. fs. 42).-

5o) Hacer saber a la titular de la

Subsecretaría de Administración que deberá dar el carác-
ter de "trámite preferente" a toda actuaciòn relativa con
la provisión de elementos para la citada Cámara.-

6o) Regístrese, comuniqúese a quienes

corresponda y remítanse las actuaciones al señor Subdirec-
tor General de Servicios y Producciòn, a sus efectos.-