RESOLUCION
Nº 50/87.-

Expediente nº 1.454/85 -Ref.n°13-
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 21 de enero de 1987.-

Visto el presente expediente nº403.527/

86 del registro de la Subsecretaría de Administración (n°
1.936/86 del Departamento de Arquitectura), por el cual se
tramita la autorización respectiva a los efectos de enca-/
rar trabajos de ampliación de la licitación pública n°2/86
referida a la reparación integral del edificio sede del //
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Luís; y

Considerando:

Que dicha licitación fue aprobada, por es

ta Corte Suprema mediante Resolución nº 458 de fecha 2 0 de
agosto de 1986 (confr. fs. 8), adjudicándose la misna -por
menor precio- a la firma "GAP S.A.C.I.F.e I.", por el im-
porte total de australes doscientos setenta y ocho mil qui-
nientos sesenta y siete con diez centavos ($A 273.567,10).-

Que, con posterioridad, el señor Juez ti-

tular del asiento solicita la ampliación de los trabajos /
que se realizan (confr. fs. 1), respecto de los cuales se
expide el Departamento de Arquitectura a fs. 2/3 y 5 aconse
jando su ejecución por intermedio de la citada firma, previa
aprobación del correspondiente presupuesto adicional.-

Que por las razones expuestas y teniendo

en cuenta la urgencia que media de contar con las instala-/
ciones a breve plazo, es necesario concretar esta ampliación
de obra como adicional del contrato, en los términos del ar-
tículo 9º, inciso c) de la Ley de Obras Públicas n°13.064.-

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Que el Departamento de Arquitectura justi-

precia el monto de los trabajos a ejecutar en la suma de aus-
trales veinticinco mil ($A 25.000.-), quedando sujeto su rea-
juste una vez que la firma contratista - presente su cotización
y sea considerada por el organismo competente.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Autorizar la ejecución de los trabajos

de ampliación propuestos por el Departamento de Arquitectura/
facultándose al citado Departamento a solicitar a la Empresa
"GAP S.A.C.I.F. e I." la presentación de un presupuesto deta-
liado de los trabajos a realizar para su estudio y aprobación.-

2º) Afectar la suma de AUSTRALES VEINTICIN-

CO MIL ($A 25.000.-), destinada a atender el gasto emergente /
de lo precedentemente dispuesto, a la Cuenta: "Plan de Traba-
jos Públicos - San Luís" (1-05-004-4-42-4210-73-01) del Presu
puesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año
1987,-

3°) Regístrese, hágase saber al Juzgado Fe-

deral de Primera Instancia de San Luís y al Departamento de /
Arquitectura* Fecho, remítanse las actuaciones a la Subsecre-
taría de Administración a sus efectos, previa intervención //
del Registro de Inmuebles Judiciales.-
R.N.O'