RESOLUCION Nº 1628/82                 Ref. Nº  11   del   Expte.Nº   21/80

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1982.-
Visto el presente expediente Nº 442/82 del

registro del Departamento de Arquitectura, relacionado con
la construcción del inmueble para sede de los Tribunales Fe-
derales de Mercedes (Buenos Aires); y

Considerando:

Que durante la ejecución de la primera etapa
de la obra de que se trata, -recientemente terminada-, re-
sultó afectada la pared medianera con el inmueble lindero
perteneciente al señor José Angel González Rodríguez, lue-
go reconstruida por la empresa "Valentín Guitelman S.A.C.I.
I.F.", contratista de las obras.-

Que a fines de regularizar la situación, se
confeccionó un Convenio de Medianería, suscripta por el
Departamento de Arquitectura y el propietario del edificio
lindero.-
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Convenio de Medianería

obrante a fs. 1 de las presentes actuaciones, suscripto por
el Sr. Prosecretario Jefe del Departamento de Arquitectura
de este Tribunal, Arquitecto Mario L. Marello y el Sr. //
José Angel González, propietario del inmueble lindero al
edificio en construcción para sede de los Tribunales Fede-
rales de Mercedes (Buenos Aires).-

2º) Remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración a los fines señalados en

/////////////////////////////////////////////////////////

el último párrafo   de la nota de fs. 3 y para la prosecución

del trámite. Dése   intervención al Registro da Inmuebles Ju-
diciales.-
b.m/j.c.d.