RESOLUCION                                   EXPEDIENTE N°3458/87

N° 531/87                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 24 de junio de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución nº351 dicta-
da por esta Corte Suprema con fecha 1º de julio de 1986
(confr, fs.13/14), se aprobó la Licitación Pública n°
6/86 convocada a los efectos de contratar las obras de
refacción integral del edificio sede de los Tribunales
de Mar del Plata (Pcia. de Buenos Aires), sito en la ca-
lle Bolívar n° 1052 de esa ciudad, adjudicándose la mis-
ma a la firma "Raffo y Mazieres S.A.".-

Que a fs. 1, 2 y 8 el Departamento

de Arquitectura informa de la necesidad de agregar nue-
vos trabajos a los oportunamente autorizados.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el mayor gasto por va-
riantes de obra, cuyo presupuesto detallado obra a fs.
3/5, por el importe de AUSTRALES TREINTA Y NUEVE MIL DOS-
CIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($A
39.243,64).-

2º) Atender el presente gasto con

cargo a la Cuenta: "Ampliaciones y remodelaciones - Todo
el País" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto Gene-
ral de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1987
(artículo 13 de la Ley de Contabilidad).-

3o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a las certificaciones que
emita el Departamento de Arquitectura.-

4º) Aprobar el reconocimiento de cos-
tos por aplicación de la Ley n° 12.910 y sus decretos
reglamentarios, utilizándose a esos efectos la metodolo-
gía contractual aprobada.-

5º) Fijar el 2 de junio de 1987 como
nueva fecha de terminación.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

6o) Establecer que estos trabajos se

encuentran comprendidos en el artículo 30° de la Ley n°
13.064 de Obras Públicas.-

7º) Solicitar -por donde correspónda-
se solicite a la firma "Raffo y Manieres S.A." la amplia-
ción de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

8°) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración a sus efectos. Dése inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-